УТВЕРЖДАЮ: Директор филиала «Березовский» ООО «Юнипро Инжиниринг» _________________ Д.Д. Кузаков «____»________________ 2017 г.

# техническое задание № 436

Местоположение объекта:   РФ, 662328, Красноярский  край, Шарыповский р-н, с. Холмогорское, промбаза «Энергетиков»  5

# Заказчик :  ПАО «Юнипро»

- Полное наименование оборудования, место производства работ:  кран мостовой однобалочный ОБК-50, кран КПП-10У2, кран башенный БК-1000, кран мостовой КМ-50/18, кран козловой      КС-5042. Главный корпус, ТМБ, открытые площадки ТМБ.

2.Основание для производства работ:  Восстановительный ремонт энергоблока №3 на базе ПСУ-800 филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО» после аварии 01.02.2016г..

# 3.Цель проведения работ: Услуги по перемещению грузов

# Содержание работ.

# 4.1.  Объемы работ:                                                                                                                                                   Объемы работ в техническом задании представлены в Таблице1:

# Таблица 1.

| # № # п/п | # Наименование работ | # Объем планируемых работ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Ед. изм | # Кол-во | # Часы в сутки | # Дней |
| # 1. | # Кран мостовой ОБК-50, со штатным машинистом крана | # шт | # 1 | # 22 | 275 |
| # 2. | # Кран КПП-10У2, со штатным машинистом крана | # шт | # 3 | # 22 | 275 |
| # 3. | # Кран мостовой КМ-50/18, со штатным машинистом крана | # шт | # 11 | # 22 | 275 |
| # 4. | # Кран козловой КС-5042, со штатным машинистом крана | # шт | # 10 | # 22 | 275 |
| # 5. | # Кран башенный БК-1000, со штатным машинистом крана | # шт | # 1 | # 22 | 275 |

# 4.2.  Услуги в объеме Технического задания выполняются с применением  оборудования   Подрядчика.

4.3. Подрядчик  в составе конкурсной документации предоставляет комплект сметной документации на стоимость оферты, с соблюдением следующих требований:

Сметная документация должна содержать все планируемые Подрядчиком  расходы, включая материалы, механизмы, транспортно-заготовительные, обслуживание и командировочные расходы.

Сметная документация должна быть утверждена руководителем, представлена на бумажном носителе и в  электронном виде в форматах: .xls, (или .xlsx) и .xml (или .gsf) с целью проведения экспертизы на правильность применения сметных норм и расценок, выявления несоответствия позиций сметы с расценками нормативной базы, экспертизы цен, нормативов накладных расходов и сметной прибыли.

# 5. Требования к Подрядчику:

  - 5.1      Наличие у Подрядчика (Исполнителя) свидетельства о допуске к определенным видам работ на опасных производственных объектах в рамках настоящего технического задания, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации.

  - Наличие у Подрядчика (Исполнителя) лицензий, сертификатов соответствия, разрешений, аттестаций (Грузоподъемные механизмы) :

23.1 Монтаж подъемно – транспортного оборудования

5.2.Желательно наличие у Подрядчика сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2011.

5.3.Опыт выполнения аналогичных по характеру и объемам работ на объектах электроэнергетики не менее 3-х лет.

5.10.Подрядчик   обязан обеспечить соблюдение своим персоналом (персоналом субподрядных организаций) правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ,  правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями  нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ.

5.12.Персонал подрядной организации обязан соблюдать требование Стандарта организации о мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами, а также включать аналогичные условия во все договора субподряда.

5.13.Подрядчик обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью,  в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

5.14.Наличие у Подрядчика положительных референций на выполнение аналогичных работ.

5.15.Подрядчик обязан предоставить в отдел охраны труда СОТиТБ филиала «Березовский» ООО «Юнипро Инжиниринг» все необходимые документы, Подрядчик обязан обеспечить выполнение регламента организации системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда- «Правила техники безопасности для подрядных организаций РО-БРиИ-01»

# 6.Требования к выполнению услуг:

6.1.Услуги должны оказываться без привлечения субподрядных организаций собственными силами и средствами Подрядчика.

6.2.Обеспечить выполнение работ по содержанию кранов в исправном состоянии своим квалифицированным персоналом, организовать проведение аттестации, обучения и периодическую проверку знаний технического персонала, в том числе обучение и проверку знаний в области промышленной безопасности и по электробезопасности. Подрядчик  обеспечивает свой персонал  производственными и должностными инструкциями, инструкциями по технике безопасности и несет ответственность за соблюдение указанным персоналом соответствующих инструкций. Технический персонал Исполнителя должен иметь соответствующую квалификацию и не иметь медицинских противопоказаний к указанной работе.

6.3.Подрядчик обязан предоставить списки лиц, ответственных за безопасное проведение работ, лиц из числа ИТР ответственных за электрохозяйство (с группой допуска не ниже3) в т.ч. лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады с указанием группы по электробезопасности. Подрядчик обязан назначить производителей работ и руководителей по общим нарядам (из числа ответственных  по списку).

  - Желательно наличие у Подрядчика материально-технической базы в районе выполнения работ.

6.5.Персонал подрядной организации обязан соблюдать требование Стандарта организации о мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами, а также включать аналогичные условия во все договора субподряда.

6.6.Наличие необходимой оснастки, средств малой механизации, электро-пневмоинструмента,  спец инструмента, приспособлений и т.п., наличие у Подрядчика временных передвижных пунктов электроснабжения с устройствами защитного отключения (УЗО).

6.7.Подрядчик обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью,  в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

6.8.Подрядчик несет ответственность за порчу имущества Заказчика в результате оказания услуг.

7.Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг :

7.1.Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими правилами безопасности (ПБ), руководящими документами  (РД), Правилами проектирования, изготовления, приемки и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами Российской Федерации в рамках настоящего Технического задания, в том числе:

7.2.Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.97 № 116-ФЗ (с изменениями 31.12.2014 г.).

7.3.Федеральный закон "О техническом регулировании" от 27.12.2002 № 184-ФЗ (ред. от 23.07.2013 с изменениями, вступившими в силу с 24.07.2013.

7.4.Технический регламент таможенного союза о безопасности машин и оборудования ТР ТС 010/2011 (утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 823).

7.5.Оборудование грузоподъемное. Общие технические требования (РД 36-62–00).

7.6.Методические рекомендации по осуществлению идентификации опасных производственных объектов (Приказ № 131).

7.7.В.С. Котельников, Н.А. Шишков. Сборник типовых инструкций по безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. М. ПИО ОБТ, 1997.

7.8."Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" Приказ № 533 от 12.11.2013 г.

7.9. «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»);

7.10.Подрядчик за свой счет обеспечивает сбор, хранение, вывоз и утилизацию отходов, образовавшихся при выполнении работ с территории строительной площадки на лицензированный объект размещения или утилизации отходов в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ об охране окружающей среды( экологического законодательства). Ответственность за несоблюдение правил действующего законодательства РФ об охране окружающей среды несет Подрядчик.

7.11.Близлежащие лицензируемые объекты размещения и утилизации отходов расположены по адресу:

а) МУП «КБО», Красноярский кр. г. Назарово, ул. Школьная 5А (расстояние 120 км);

б) ООО « Ужурский сервисцентр», Красноярский кр., г. Ужур, ул. Победы социализма д.116 (расстояние 88 км)

7.12.Либо утилизация отходов осуществляется по договору на любой другой лицензированный полигон ТБО.

7.13.Услуги должны выполняться с надлежащим качеством и в полном объеме согласно настоящего технического задания. Оказанные услуги не должны иметь предписание, замечаний со стороны надзорных  органов РФ, жалоб со стороны третьих лиц.

8.   Сроки выполнения работ

# 8.1. Сроки выполнения работ:

# Срок начала выполнения  работ     	–  15.08.2017г.

# Срок окончания выполнения  работ 	–  30.09.2017г.

# График работы: 22 часов в сутки, без выходных.

# Сроки выполнения  работ, входящих в объем настоящего Технического задания, определяются в соответствии с Графиком производства работ. График производства работ предоставляется Подрядчиком при подаче ТКП (Технико- коммерческого предложения)   с указанием объемов, сроков и численностью персонала. Утверждается руководителем Подрядчика и согласовывается Заказчиком.

8.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке скорректировать сроки начала и окончания выполнения работ  на условиях заключенного договора.

# 8.3   Подрядчик является ответственным за соблюдение сроков выполняемых  работ в согласованных объемах.

# 9.Требования к сдаче-приемке  Работ:

Не позднее последнего дня текущего месяца Подрядчик предоставляет Заказчику документы для расчетов;

- акт оказанных услуг, в котором должны быть указаны адрес объекта и количество отработанных за сверенный период маш.-часов;

- счет-фактуры;

- счет на оплату;

- заверенные копии сменных рапортов и справок по форме ЭСМ-7 с указанием технических параметров по услугам, оказанным в истекшем месяце. Рапорта должны быть заверены уполномоченным лицом Заказчика и содержать информацию об объекте, на котором оказывались услуги арендованными транспортными средствами;

- заверенных копий журнала учета работы строительной машины (механизма) Ф. ЭСМ-6;

# - заверенные копии путевых листов с указанием количества отработанных маш.-часов. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения указанных документов, подписывает акт оказанных услуг либо в тот же срок направляет Подрядчику мотивированный письменный отказ от его подписания.

Механик по кранам                                         ___________________   В.М. Капирусов

Главный механик                                             __________________     Б.Н. Сватус

Заместитель директора                                                                                                                 по экономике и финансам                          ________________    А.Г. Давлетова

Начальника службы

строительного контроля и технического надзора  _______________ А.В. Альтах