Договор № _________
на внедрение информационной системы и оказание услуг по технической поддержке 


г. __________					 		    «___» ___________ 20____ года

Публичное акционерное общество «Юнипро», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________________, действующего на основании __________________________, с одной стороны, и ______________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________, действующего на основании _________________________________, с другой стороны, совместно далее именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (ниже – Договор) о нижеследующем:

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Договор – настоящий договор (с приложениями к нему), который является смешанным договором в соответствии со статьей 421 Гражданского кодекса Российской Федерации, поскольку содержит элементы договора подряда и договора возмездного оказания услуг. К отношениям Сторон по Договору применяются в соответствующих частях правила о договоре подряда и о договоре возмездного оказания услуг.
Работы – действия (комплекс действий), совершаемые Подрядчиком в интересах и по заданию Заказчика, имеющие материально выраженные результаты, подлежащие передаче Заказчику. 
Услуги – действия (комплекс действий), совершаемые Подрядчиком, или определенная деятельность, осуществляемая Подрядчиком, в интересах и по заданию Заказчика, в результате которых не создаются материальные (овеществленные) результаты. 

1. Предмет Договора
1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика______________ (выполнить работы по внедрению (и дополнительные работы, не предусмотренные Техническим заданием (Приложение №1 к Договору) (при необходимости), оказывать услуги по технической поддержке) информационной системы _______________  (далее по тексту – Система) на базе программ для электронных вычислительных машин и баз данных (далее – Программы для ЭВМ и баз данных / ПО), указанных в приложении № 2 к Договору, в соответствии с условиями Договора, Техническим заданием (приложение № 1 к Договору, далее – Техническое задание), иными приложениями к Договору, проектной документацией, проектными решениями и иными документами, разработанными Подрядчиком в процессе исполнения Договора и согласованными с Заказчиком, и сдать результаты выполнения Работ и оказания Услуг по Договору Заказчику, а Заказчик обязуется их принять и оплатить в порядке, предусмотренном Договором.
1.2. В рамках Договора Подрядчик обязуется: 
1.2.1. выполнить работы по внедрению Системы у Заказчика (далее – Работы по Проекту, а внедрение Системы – Проект); 
1.2.1.1. выполнить дополнительные работы, не предусмотренные Техническим заданием и/или иными приложениями к Договору и непосредственно связанные с Работами по Проекту, необходимость в выполнении которых возникла в ходе исполнения Договора до сдачи-приемки Подрядчиком Заказчику Работ по Проекту, и выполнение которых, по мнению Заказчика или Подрядчика, необходимо для достижения результатов, предусмотренных Работами по Проекту, а также для обеспечения работоспособности Системы и её функционирования/использования по назначению (её модулей) и/или для обеспечения соответствия внедряемой Системы требованиям действующего законодательства Российской Федерации (далее – Дополнительные работы).
Необходимость выполнения Дополнительных работ может быть вызвана (перечень не является исчерпывающим): 
· введением / изменением законодательных и иных нормативных правовых актов и/или требований, предъявляемых уполномоченными органами власти, юридическими лицами (в том числе, но не ограничиваясь: контрагентами Заказчика, операторами информационных систем и платформ, операторами электронного документооборота, банками/платежными организациями, операторами фискальных данных, операторами связи/облачной инфраструктуры, удостоверяющими центрами, сертификационными/аккредитационными организациями);
· изменениями, в том числе организационного характера, в деятельности Заказчика (включая, но не ограничиваясь: изменение бизнес‑процессов, принятие/ изменение внутренних распорядительных документов, изменение технических параметров информационных систем и/или иных технических, программных и сетевых ресурсов и сервисов Заказчика и/или смежных информационных систем, используемых Заказчиком (далее – ИТ-Системы / ИТ-инфраструктура); 
· технологической несовместимостью внешних интерфейсов: изменение протоколов взаимодействия (API) или форматов данных со стороны смежных ИТ-систем, интеграция с которыми предусмотрена объемом Работ по Проекту;
· выявление ограничений ИТ-инфраструктуры Заказчика, которые были выявлены в процессе реализации Проекта; 
· установление, изменение требований Заказчика в области информационной безопасности в ходе исполнения Договора, в том числе внедрение дополнительных протоколов защиты или иных средств защиты Заказчика. 
Для выполнения Дополнительных работ Стороны заключают дополнительное соглашение к Договору, в котором Стороны согласовывают сроки, состав, объем, порядок сдачи-приемки, стоимость выполнения Дополнительных работ, порядок оплаты и иные необходимые условия для их выполнения с учетом соблюдения требований Договора.  
Дополнительные работы должны быть выполнены к моменту сдачи-приемки Работ по Проекту в порядке, предусмотренном Договором и дополнительными соглашениями к нему.
1.2.2. предоставить Заказчику права использования ПО, необходимые для внедрения Системы в соответствии с условиями Лицензионного / Сублицензионного договора (приложение № 2 к Договору);
1.2.3. оказывать услуги по технической поддержке внедренной Заказчику Системы (далее – Услуги по технической поддержке). 
1.3. Выполнение Работ/оказание Услуг осуществляется преимущественно дистанционно, если иное не предусмотрено в Техническом задании. 
Командировки специалистов Подрядчика могут потребоваться/требуются на территорию(ии) Заказчика для предпроектного обследования в целях внедрения Системы и/или в иных случаях, предусмотренных Договором и приложениями к нему (указать филиалы ПАО «Юнипро» и/или Московское представительство ПАО «Юнипро» (Исполнительный аппарат), которые будет посещать Подрядчик в целях исполнения Договора): 
– филиал «Яйвинская ГРЭС» ПАО «Юнипро» (адрес места нахождения: 618340, Пермский край, г. Александровск, рп. Яйва, ул. Тимирязева, 5);
– филиал «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро» (адрес места нахождения: 216239, Смоленская область, Духовщинский район, поселок Озерный); 
– филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» (адрес места нахождения: 662328, Красноярский край, р-н Шарыповский, с. Холмогорское, промбаза «Энергетиков» (Промбаза Энергетик тер), стр. 1/15); 
– филиал «Сургутская ГРЭС – 2» ПАО «Юнипро» (адрес места нахождения: 628406, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей д. 23, соор. 34); 
– филиал «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро» (адрес места нахождения: 140700, Московская область, г. Шатура, Черноозерский проезд, д. 5);  
– Московское представительство ПАО «Юнипро» (адрес места нахождения: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10). 
1.4. Подрядчик обязуется исполнить обязательства по Договору собственными силами и средствами без привлечения третьих лиц (субподрядчиков). 
Привлечение третьих лиц (субподрядчиков) допускается только с предварительного письменного согласия Заказчика. Срок согласования Заказчиком субподрядчика, привлекаемого Подрядчиком, составляет 10 (десять) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса от Подрядчика. Для согласования привлекаемого субподрядчика Подрядчик представляет Заказчику пакет документов о субподрядчике, соответствующий требованиям закупочной процедуры, необходимой для заключения Договора. 
Подрядчик обязан выработать и согласовать с Заказчиком меры по реализации требований информационной безопасности, предусмотренных Техническим заданием, и обеспечить их выполнение, в том числе субподрядчиком, в течение общего срока выполнения работ по Договору.
Ответственность за действия третьих лиц (субподрядчиков), а также исполнение Договора в целом перед Заказчиком, несет Подрядчик.
1.5. Работы выполняются и Услуги оказываются по Договору Подрядчиком в соответствии с:
- национальными и государственными стандартами, устанавливающими требования к созданию и развитию (модернизации) информационных систем, в том числе к проектированию, стадиям создания, документированию (видам, комплектности и обозначению документов);
- качественными, количественными и иными характеристиками работ, определенными в Договоре и его приложениях;
- требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и иных нормативных правовых актов в сфере информационных технологий и защиты информации. 

2. Сроки выполнения Работ, оказания Услуг, предоставления прав 
использования ПО
2.1. Общий срок выполнения Подрядчиком обязательств по Договору:
• начало: с «___» __________ 20____ года;
[bookmark: _Hlk161867221]• окончание: через ______ (______________) месяцев с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ в отношении Работ по Проекту.
2.2. Срок выполнения Работ по Проекту, предусмотренных п. 1.2.1. Договора:
• начало: с «___» __________ 20____ года;
• окончание: «____» _________ 20___ года.
Сроки выполнения Работ по Проекту (отдельных действий в рамках выполнения Работ по Проекту) также определяются Сторонами в Календарном плане проекта, предусмотренном п. 3.1 Договора.
	2.2.1. Сроки выполнения Дополнительных работ, предусмотренных 
пунктом 1.2.1.1. Договора, устанавливаются в дополнительных соглашениях к Договору в порядке, предусмотренном Договором и приложениями к нему с учетом следующего:
	Заказчик вправе направлять Подрядчику запросы на выполнение Дополнительных работ не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до установленной Договором даты окончания выполнения работ по Проекту, но в любом случае Дополнительные работы должны быть выполнены Подрядчиком к моменту сдачи-приемки Работ по Проекту в соответствии с условиями Договора. 
2.3. Срок предоставления Заказчику прав использования ПО, необходимых для внедрения Системы, установлен в Приложении № 2 к Договору.
2.4. Общий срок оказания Услуг по технической поддержке, предусмотренных пунктом 1.2.3 Договора:
[bookmark: _Hlk215684764]• начало: с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ в отношении Работ по Проекту;
• окончание: через _______ (______________) месяцев с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ в отношении Работ по Проекту.
[bookmark: _Hlk211557411]Сроки оказания отдельных Услуг по технической поддержке определяются Сторонами в запросах на оказание Услуг по технической поддержке, которые не могут превышать общий срок оказания Услуг по технической поддержке, указанный в настоящем пункте Договора.

3. План управления Проектом
[bookmark: _Ref396899165]3.1. В рамках выполнения Работ по Проекту Подрядчик в течение _____ (_________) рабочих дней с даты заключения Договора разрабатывает и письменно согласовывает с Заказчиком Календарный план Проекта и Устав Проекта.
[bookmark: _Hlk17880903]3.1.1. В Календарном плане Проекта:
- детализируется состав задач и устанавливается их иерархическая взаимосвязь;
- определяется график выполнения Работ по Проекту;
- уточняется ответственность исполнителей Подрядчика;
- определяется периодичность и сроки предоставления отчетности;
- разграничивается ответственность Сторон в рамках выполнения каждой задачи по Проекту;
- определяется порядок проведения испытаний Системы и ее компонентов. 
3.1.2. Календарный план Проекта должен быть разработан Подрядчиком в соответствии с условиями Договора и его приложений. 
3.1.3. Календарный план Проекта становится обязательным для Сторон с даты его утверждения Заказчиком. В случае возникновения каких-либо разночтений между условиями Договора с приложениями и Календарным планом Проекта,  условия Договора (включая приложения к нему) имеют преимущественную силу. 
[bookmark: _Hlk239081526]3.1.4. Устав Проекта определяет границы Проекта и подходы к управлению различными процессами Проекта. Базовые положения управления Проектом фиксируются в Уставе Проекта. 
3.2. Подрядчик предоставляет Заказчику отчетность в соответствии с Календарным планом Проекта и Техническим заданием. Во избежание всяких сомнений, отчеты, предусмотренные настоящим пунктом Договора, не включают в себя отчетную документацию, предусмотренную разделом 6 Договора.
3.3. Для выполнения Работ по Проекту Сторонами создается Проектная группа, в которую входят работники Подрядчика, выполняющие Работы по Проекту, и работники Заказчика, участвующие в реализации Проекта. 
3.3.1. Стороны признают, что требования к уровню образования, профессиональной специализации, компетенциям, опыту внедрения аналогичных ИТ-Систем и иные заявленные в закупочной документации требования, которым должны соответствовать работники Подрядчика, входящие в состав Проектной группы, являются существенным условием настоящего Договора.
3.3.2. В течение ________ (_________) рабочих дней с даты заключения Договора / не позднее __________ Подрядчик письменно согласовывает с Заказчиком в порядке, предусмотренном в Приложении N___ к Техническому заданию, перечень работников Подрядчика для участия в Проектной группе, с приложением документов, подтверждающих соответствие у предлагаемых работников уровня образования, профессиональной специализации, компетенций, опыта внедрения аналогичных ИТ-Систем и иным заявленным в закупочной документации требованиям, предъявляемым к кандидатам – работникам Подрядчика, участвующим в Проектной группе.
Согласованный Заказчиком состав работников Подрядчика, входящих в Проектную группу, не может быть изменен Подрядчиком в одностороннем порядке без получения предварительного письменного согласования Заказчика.
3.3.3. В случае возникновения обоснованной необходимости изменения согласованного Заказчиком состава работников Подрядчика, входящих в Проектную группу, Подрядчик  обязан письменно не позднее _____ (_____) рабочих дней с момента возникновения обоснованных оснований на замену работника(ов) уведомить об этом Заказчика и направить Заказчику на нового(ых) кандидата(ов) в Проектную группу документы, подтверждающие соответствие нового(ых) кандидата(ов) требованиям к уровню образования, профессиональной специализации, компетенциям, опыту внедрения аналогичных ИТ-Систем и иным требованиям, установленным п.3.3.1 Договора и Приложением N___ к Техническому заданию.  
Согласование Заказчиком нового(ых) кандидата(ов) из работников Подрядчика в Проектную группу происходит в порядке и в сроки, предусмотренные для согласования состава работников Подрядчика в Проектную группу Приложением N___ к Техническому заданию. 
3.3.4.  Заказчик вправе отказать в согласовании для включения в состав Проектной группы работников Подрядчика, которые не соответствуют в полном объеме требованиям к уровню образования, профессиональной специализации, компетенциям, опыту внедрения аналогичных ИТ-Систем и иным требованиям, предъявляемым в соответствии с п.3.3.1 Договора и Приложением N___ к Техническому заданию к работникам Подрядчика, которые могут входить в Проектную группу.  
В случае несогласования Заказчиком включения в состав Проектной группы кандидата(ов) из работников Подрядчика, Подрядчик в течение ________ (_________) рабочих дней с даты получения от Заказчика уведомления об отказе в согласовании обязуется направить Заказчику на нового(ых) кандидата(ов) документы, подтверждающие в полном объеме соответствие нового(ых) кандидата(ов) требованиям, предъявляемым в соответствии с п.3.3.1 Договора и Приложением N___ к Техническому заданию к работникам Подрядчика, которые могут входить в Проектную группу.   
3.4. Подрядчик обеспечивает обучение и передачу необходимых знаний и практических навыков работникам Заказчика, что должно подтверждаться подписанием Сторонами актов о проведенных обучениях / предоставлением работникам Заказчика от Подрядчика  сертификатов/свидетельств о проведенных обучениях или подписанием Сторонами/предоставлением Подрядчиком иных согласованных Сторонами документов, подтверждающих проведенные обучения и передачу необходимых знаний и практических навыков Подрядчиком работникам Заказчика. 

4. Права и обязанности Сторон
4.1.	Заказчик обязуется:
4.1.1.	В соответствии с Техническим заданием и Календарным планом/Уставом Проекта предоставлять Подрядчику информацию и данные, необходимые для выполнения Работ/оказания Услуг,  том числе необходимую методологическую информацию (формы, методики, регламенты и пр.).
4.1.2. В течение ____ (_______) рабочих дней с даты заключения Договора передать Подрядчику по акту приема-передачи, если иной способ передачи не предусмотрен Техническим заданием, следующие документы (указать применимое, либо дополнить/указать иные применимые документы): 
- Требования информационной безопасности при выполнении работ (оказании услуг) Контрагентами на ИТ-активах в корпоративном сегменте ПАО «Юнипро»» (СТО № ИБ-Т.02); 
- Регламент процесса Управления Инцидентами и Запросами на обслуживание (СТО № 01 ОИИ-Р);
- Регламент процесса управления изменениями информационных систем (СТО № УИТ-Р);
- Ролевую инструкцию участника процесса управления изменениями;
- Инструкцию по VPN подключению к корпоративной информационной системе Заказчика.
4.1.3. Предоставлять по письменным запросам Подрядчика необходимые для выполнения Работ/оказания Услуг дополнительные информацию и документы в течение ______ рабочих дней с даты получения письменного запроса от Подрядчика (при их наличии у Заказчика).
4.1.4. Предоставить работникам Подрядчика доступ к системе Сервис деск на платформе Naumen Service Desk (далее – Сервис деск) в порядке, предусмотренном локальными нормативными актами Заказчика.  
4.1.5. В установленные Договором или приложениями к нему / Календарным планом Проекта сроки рассматривать рабочие материалы, предоставленные Подрядчиком. 
4.1.6. Своевременно и в порядке, установленном Договором, принимать у Подрядчика результаты выполненных Работ/оказанных Услуг, которые отвечают требованиям, установленным Договором и приложениями к нему, а также применимым нормативно-правовым актам Российской Федерации.
4.1.7. Использовать систему Сервис деск для ведения учета и согласования запросов на оказание Услуг по технической поддержке. 
4.1.8. Уведомлять Подрядчика:
- об изменении технических характеристик Системы;
- об установке / изменении ПО на аппаратных средствах, на которых функционирует Система.
4.1.9. Выполнить находящиеся в зоне ответственности Заказчика обязательства, предусмотренные Техническим заданием и Календарным планом Проекта.
4.1.10. Оплатить стоимость выполненных Подрядчиком Работ, оказанных Подрядчиком Услуг, вознаграждение за переданные Заказчику прав использования ПО, принятые Заказчиком в соответствии с условиями Договора.

4.2.	Заказчик вправе:
4.2.1.	Осуществлять контроль и надзор за:
– ходом и качеством выполняемых Работ/оказываемых Услуг, не изменяя заранее согласованный порядок их выполнения/оказания, если разумные и обоснованные сомнения Заказчика относительно порядка выполнения Работ/оказания Услуг не требуют таких изменений;
– соблюдением сроков выполнения Работ/оказания Услуг по Договору;
– соответствием объема и стоимости выполненных Работ /оказанных Услуг условиям Договора и приложений к нему, а также иным документам, согласованным Сторонами в ходе исполнения Договора; 
– соблюдением правил и норм, обязательных к исполнению Подрядчиком в соответствии с Договором.
4.2.2.	Выдавать Подрядчику требование об устранении выявленных в работе Системы отклонений от условий Договора и согласованной Сторонами документации по Проекту, требований обязательных норм и правил, а в необходимых случаях – о приостановлении выполнения Работ/оказания Услуг, а также не оплачивать эти Работы/Услуги до устранения отклонений.
4.2.3. Расторгнуть Договор по основаниям, предусмотренным Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
4.2.4. Отказаться от исполнения Договора (полностью или в части) в любое время до сдачи Подрядчиком результатов выполненных Работ (части Работ) /оказанных Услуг, уплатив ему часть установленной пунктом Договором цены, пропорционально части выполненных Работ /оказанных Услуг до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.
4.2.5. В случае выполнения Работ/оказания Услуг Подрядчиком с отступлением от условий Договора или с иными недостатками Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика: 
- безвозмездного устранения недостатков;
- соразмерного уменьшения установленной Договором цены за выполнение Работ/оказание Услуг.
В случае выполнения Подрядчиком Работ/оказания Услуг с отступлением от условий Договора или с иными недостатками Заказчик также вправе самостоятельно устранить недостатки своими силами (или силами третьих лиц) и потребовать от Подрядчика возмещения своих расходов на устранение недостатков, а также причиненных этим убытков.
4.2.6. Заказчик вправе не допускать на территорию объекта Заказчика работника Подрядчика (работника привлеченного Подрядчиком субподрядчика), имеющего признаки состояния алкогольного, наркотического или токсического опьянения, в том числе при выявлении превышения установленной концентрации паров спирта в выдыхаемом воздухе с использованием газоанализатора, определяющего массовую долю концентрации паров этанола в анализируемом воздухе («Алкорамкой»), до предоставления Подрядчиком акта медицинского освидетельствования с заключением, что данный работник не находится в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, выданного организацией, имеющей лицензию на оказание медицинских услуг.

4.3.	Подрядчик обязуется:
4.3.1.	Выполнить Работы/оказать Услуги в точном соответствии с условиями Договора и приложений к нему, в том числе в соответствии с дополнительными соглашениями к Договору, запросами на оказание Услуг по технической поддержке, положениями действующего законодательства Российской Федерации, согласованной Сторонами в процессе реализации Проекта документацией, Календарным планом Проекта, Уставом Проекта (указать, если применимо), а также руководствуясь инструкциями Заказчика (при их наличии).
4.3.2.	Ознакомиться с предоставленными Заказчиком для исполнения Договора исходными данными и иными документами, и при выявлении их недостаточности или недостатков в них предоставить замечания в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения таких данных (документов). Непредставление замечаний Заказчику в указанный срок свидетельствует о проверке Подрядчиком исходных данных и иных документов, предоставленных Заказчиком, и лишают Подрядчика права ссылаться на недостаточность и / или недостатки таких данных (документов) в дальнейшем.
4.3.3.	Разработать и согласовать с Заказчиком Календарный план Проекта, Устав Проекта, документацию (включая проектные решения и т.п.), предусмотренные Договором, приложениями к нему, в порядке и сроки, предусмотренные Договором.
4.3.4. Без увеличения цены Договора передать Заказчику исключительное право на разработанные в ходе выполнения Работ результаты в полном объеме, включая исходные коды Программ для ЭВМ и баз данных, библиотеки зависимостей, базы данных, а также проектную, техническую, рабочую, сопроводительную и методическую документацию к Системе или ее частям.
4.3.5. Без увеличения цены Договора предоставить Заказчику права на использование охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат Подрядчику и которые использовались при выполнении Работ, в объеме, необходимом для использования Заказчиком результатов Работ по их целевому назначению и в соответствии с условиями Договора на весь срок действия использованных исключительных прав или на иной срок, установленный Заказчиком. Подрядчик предоставляет Заказчику указанные права посредством заключения лицензионного договора. 
4.3.6. Согласовать с Заказчиком необходимость использования при выполнении Работ /оказания Услуг по Договору охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат третьим лицам, объем и порядок приобретения прав на их использование в случаях, когда Подрядчик в ходе исполнения Договора использует охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат третьим лицам.
4.3.7. Обеспечить и передать Заказчику результаты выполненных Работ/оказанных Услуг, не нарушающие исключительные права других лиц и не являющиеся предметом залога, ареста или иного обременения.
4.3.8. В случае использования при выполнении Работ/оказании Услуг по Договору программ для ЭВМ (программных комплексов или компонентов) и баз данных, разработанных третьими лицами, условия, на которых передаются права на их использование, должны обеспечить отсутствие ограничений, препятствующих использованию результатов работ по их назначению. При этом права, полученные Заказчиком, должны позволять ему передавать, дорабатывать, развивать результаты Работ, созданные Подрядчиком в процессе исполнения Договора, а в случае явного указания в Техническом задании  осуществлять переработку программ для ЭВМ (программных комплексов или компонентов) и баз данных, разработанных ранее третьими лицами.
4.3.9. Обеспечить отсутствие нарушений исключительных, авторских и смежных прав третьих лиц при реализации технических, программных, организационных и иных решений, предусмотренных Техническим заданием и иными проектными решениями, согласованными Сторонами при исполнении Договора.
В случае неисполнения настоящего пункта Подрядчик обязуется возместить все убытки, возникшие у Заказчика, в том числе в связи с требованиями лиц, обладающих интеллектуальными правами на соответствующие объекты. 
4.3.10. При обнаружении недостатков в проектных решениях и иной документации, подлежащей разработке в процессе выполнения Работ, по требованию Заказчика безвозмездно переделать соответствующую документацию.
4.3.11. По требованию Заказчика предоставлять всю необходимую информацию о ходе выполнения работ по Договору, давать необходимые Заказчику пояснения и комментарии.
4.3.12. Предоставить для реализации Проекта и выполнения Работ/оказания Услуг по Договору работников, обладающих необходимыми навыками, квалификацией и опытом для выполнения всего объема Работ/оказания Услуг по Договору.
4.3.13. Назначить руководителя Проекта (лицо, ответственное у Подрядчика за выполнение Работ).
4.3.14. Не разглашать и не передавать любым третьим лицам содержание выполняемых Работ/оказываемых Услуг по Договору, иную информацию, а также сведения и данные, полученные или ставшие известными в связи с Договором, без предварительного письменного согласия Заказчика, если иное не предусмотрено Договором или законодательством Российской Федерации.
4.3.15. Не использовать результаты выполнения Работ/оказания Услуг в целях, не связанных с исполнением обязательств по Договору, как в течение срока действия Договора, так и после окончания срока его действия, без письменного на то согласия Заказчика.
4.3.16. Своевременно устранить за свой счет допущенные недостатки и дефекты, выявленные при выполнении Работ/оказании Услуг, приемке Работ/ Услуг и в течение гарантийного срока эксплуатации Системы, а также отклонения от документации, согласованной Сторонами в ходе реализации Проекта.
4.3.17. Обеспечить организацию производства работ в соответствии с Требованиями информационной безопасности при выполнении работ (оказании услуг) Контрагентами на ИТ-активах в корпоративном сегменте ПАО «Юнипро»» (СТО № ИБ-Т.02) в действующей редакции.
4.3.18.	Ознакомиться и соблюдать требования Регламента процесса Управления Инцидентами и Запросами на обслуживание (СТО №01 ОИИ-Р), Регламента процесса управления изменениями информационных систем (СТО № УИТ-Р) (и включить аналогичное условие во все заключаемые договоры субподряда).
4.3.19. Немедленно письменно известить Заказчика:
- о необходимости отступления от Технического задания при выполнении Работ/оказании Услуг по Договору; 
- об обнаружении риска наступления неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работ/оказания Услуг; 
- о нарушениях Заказчиком своих обязательств, препятствующих исполнению Договора Подрядчиком (встречных обязательств), и приостановлении на этом основании выполнения Работ/оказания Услуг;
- об иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельствах, угрожающих годности или функциональности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
Письменное извещение должно быть представлено Заказчику не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента обнаружения соответствующего обстоятельства. 
Подрядчик, не уведомивший Заказчика в указанный срок, теряет право ссылаться на эти обстоятельства при предъявлении к нему соответствующих требований Заказчика, ссылаться на эти обстоятельства при предъявлении каких-либо требований к Заказчику, равно как ссылаться на эти обстоятельства, как на основание освобождения или ограничения ответственности по Договору.
4.3.20. Обеспечить ввод Системы в промышленную эксплуатацию в срок, указанный в п. 2.2 Договора, с качеством в соответствии с Техническим заданием, согласованными Сторонами в процессе реализации Проекта техническими решениями и иной документацией, действующими требованиями нормативных актов Российской Федерации. 
4.3.21. Зарегистрироваться в системе Сервис деск Заказчика и использовать ее для учета и согласования запросов на оказание Услуг по технической поддержке.
4.3.22. Направлять ответы на направленные обращения\запросам Заказчика, используя согласованные обеими Сторонами каналы связи в части выполняемых Работ или оказываемых Услуг в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения таковых запросов или обращений от Заказчика. 
4.3.23. Ознакомиться в течение ______ рабочих дней (с даты заключения Договора Сторонами/даты передачи Заказчиком или предоставления Заказчиком возможности ознакомиться) с локальными нормативными актами и регламентами Заказчика, указанными в Договоре и приложениях к нему, и выполнять их требования при исполнении обязательств по Договору.  
В случае отсутствия возможности ознакомиться с локальными нормативными актами и регламентами Заказчика Подрядчик обязуется письменно запросить у Заказчика необходимый локальный нормативный акт или регламент в срок, предусмотренный настоящим пунктом Договора. 
В случае ненаправления Заказчику запросов с целью ознакомления с локальными нормативными актами и регламентами Заказчика, Подрядчик считается ознакомленным с ними и не вправе впоследствии ссылаться на факт не ознакомления с локальными нормативными актами при ненадлежащем исполнении, либо неисполнении обязательств по Договору.
4.3.24. Предоставлять по требованию Заказчика копии налоговых деклараций по налогу на добавленную стоимость (далее – НДС), в т.ч. выписки из книг продаж за соответствующий период по Заказчику, и по налогу на прибыль, в случае если Подрядчик является плательщиком данных налогов или налоговых деклараций по упрощенной системе налогообложения, а также копии Сведений для ведения индивидуального (персонифицированного) учета и сведений о начисленных страховых взносах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (титульный лист и подраздел 2.1. раздела 2 формы ЕФС-1). В случае привлечения для исполнения обязательств по Договору субподрядчиков Подрядчик по запросу Заказчика предоставляет перечисленные в настоящем подпункте документы и в отношении каждого субподрядчика (в т.ч. выписки из книг продаж по Подрядчику). 
Копии указанных в настоящем пункте налоговых деклараций и сведений с документами, подтверждающими их принятие соответствующим контролирующим органом, предоставляются Заказчику за все налоговые (отчетные) периоды, начавшиеся и/или закончившиеся в течение срока выполнения Работ по Договору и срока их оплаты, не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты получения от Заказчика требования о предоставлении копии соответствующего документа. 
4.3.25. В ходе выполнения Работ/оказания Услуг на территории Заказчика или на оборудовании Заказчика проводить необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по охране труда, охране окружающей среды и рациональному использованию территории, круглосуточно нести ответственность за соблюдение всех видов правил и условий безопасности при выполнении Работ/оказании Услуг, как в отношении механизмов (приборов, оборудования, источников тепла и энергии и т.п.), используемых при выполнении Работ/оказании Услуг, так и в отношении физических лиц. 
4.3.26. В случае необходимости выполнения Работ/оказания Услуг на территории Заказчика за 5 (пять) рабочих дней до даты прибытия на территорию Заказчика подать заявку установленного у Заказчика образца для оформления пропусков на допуск персонала Подрядчика на территорию Заказчика и обеспечить сдачу пропусков не позднее 3-х рабочих дней по окончании их срока действия.
4.3.27. При нахождении на территории Заказчика соблюдать распорядок рабочего дня, установленный у Заказчика, и правила нахождения в офисных помещениях Заказчика. 
4.3.28. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в иных разделах и пунктах Договора.

Если общий срок выполнения Подрядчиком обязательств по Договору превышает 18 месяцев и цена Договора без учета НДС более 10 000 000 рублей, то в Договор включается следующий пункт:
Подрядчик обязуется со дня заключения Договора и до дня окончания общего срока выполнения обязательств по Договору ежегодно выполнять повторную аккредитацию в базе поставщиков Заказчика. Повторная аккредитация осуществляется не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня окончания предыдущей аккредитации, срок действия которой составляет 1 (один) год. Порядок прохождения повторной аккредитации размещен в сети «Интернет» по адресу: https://unipro.energy/purchase/accreditation. Дата последней аккредитации Подрядчика в базе поставщиков Заказчика на момент заключения Договора – ___.___.20____г.

4.4. Каждая из Сторон является самостоятельным оператором персональных данных в отношении персональных данных, полученных от другой Стороны. Передача персональных данных не рассматривается Сторонами как поручение обработки персональных данных, если иное прямо не предусмотрено соответствующим приложением к Договору. Каждая из Сторон обеспечивает конфиденциальность полученных от другой Стороны в рамках Договора персональных данных, соблюдение требований к обработке персональных данных и обязуется принимать все необходимые правовые, организационные и технические меры защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий с такими данными – или обеспечивать их принятие.
4.5. Стороны вправе обрабатывать полученные от другой Стороны персональные данные для целей выполнения Работ и оказания Услуг по Договору (получения результатов, взаимодействия, осуществления контроля за ходом выполнения Работ и оказания Услуг и пр.), исполнения обязательств и реализации прав по Договору, а также, при необходимости, для организации и предоставления доступа к корпоративной информационной системе Заказчика (далее – «Цель обработки»).
4.6. Стороны обязуются обрабатывать персональные данные, передаваемые в рамках Договора, исключительно в Целях обработки, установленных Договором. В случае нарушения какой-либо Стороной вышеуказанного требования нарушившая его Сторона обязуется возместить убытки другой Стороны в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.7. Каждая из Сторон в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора обязуется предоставить другой Стороне информационное письмо на бланке организации со списком сотрудников, привлекаемых для выполнения Работ и оказания Услуг (получения результатов, взаимодействия и контроля за ходом выполнения Работ и оказания Услуг), по форме приложения № 5 к Договору.
В случае необходимости предоставления специалистам Подрядчика доступа на территорию Заказчика и/или доступа к корпоративным информационным ресурсам Заказчика Подрядчик обязуется заблаговременно предоставить Заказчику письменные заявки с указанием данных специалистов, для которых запрашивается соответствующий доступ, по форме, установленной в Техническом задании. 
4.8. Не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до соответствующих изменений каждая Сторона обязуется письменно уведомлять другую Сторону об изменении как контактной информации своих работников, участвующих в выполнении (получении результатов, взаимодействии и контроле за ходом выполнения) Работ и оказания Услуг, так и перечня работников, привлекаемых для выполнения (получения результатов, взаимодействия и контроля за ходом выполнения) Работ и оказания Услуг, предоставленного другой Стороне в соответствии с п. 4.7 Договора.
4.9. Для обработки каждой из Сторон предоставленных ей персональных данных работников другой Стороны и иных физических лиц, привлекаемых другой Стороной для выполнения (получения результатов, взаимодействия и контроля за ходом выполнения) Работ и оказания Услуг по Договору, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Сторона, передающая другой Стороне персональные данные своих специалистов, обязуется одновременно с предоставлением (передачей) персональных данных предоставить другой Стороне письменные согласия субъектов персональных данных на обработку их персональных данных другой Стороной и согласия субъектов персональных данных на предоставление их персональных данных в адрес другой Стороны.
Согласия на предоставление Подрядчику и на обработку Подрядчиком персональных данных работников Заказчика должны быть предоставлены Подрядчику по формам приложений № 6 и № 7 к Договору, в оригинале от каждого работника Заказчика, персональные данные которого предоставляются Подрядчику в целях исполнения Договора. 
Согласия на предоставление Заказчику и на обработку Заказчиком персональных данных работников Подрядчика должны быть предоставлены Заказчику по формам приложений № 8 и № 9 к Договору, в оригинале от каждого работника Подрядчика, персональные данные которого предоставляются Заказчику в целях исполнения Договора. 
4.10. В случае изменения перечня работников, привлекаемых каждой из Сторон в целях выполнения (получения результатов, взаимодействия и контроля за ходом выполнения) Работ и оказания Услуг по Договору, Сторона, осуществляющая изменение перечня своих работников, обязуется одновременно с уведомлением об изменении указанного перечня работников, направляемым другой Стороне в соответствии с п. 4.8 Договора, передать другой Стороне оригиналы письменных согласий новых привлеченных специалистов на предоставление другой Стороне и на обработку другой Стороной их персональных данных по формам, установленным, соответственно, в приложениях № 6 и № 7 или № 8 и 
№ 9 к Договору.

В случае если во внедряемой Системе будут обрабатываться персональные данные (сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование и пр.), то для выполнения Работ и оказания Услуг по Договору требуется поручить Подрядчику обработку персональных данных путем включения в проект договора пункта 4.11 и приложения 
№ 10 Поручение на обработку персональных данных в нижеприведенных редакциях. Кроме того, до начала исполнения Договора необходимо получить согласия субъектов персональных данных, чьи персональные данные будут обрабатываться в Системе, на поручение Заказчиком Подрядчику обработки персональных данных Подрядчиком.

4.11. Внедряемая Система будет использоваться для обработки персональных данных, в связи с чем Заказчик поручает Подрядчику осуществлять обработку персональных данных в соответствии с приложением № 10 к Договору. 

5. Порядок работы с запросами на оказание Услуг по технической поддержке 
5.1. По Договору Услуги по технической поддержке оказываются по запросам на оказание Услуг по технической поддержке. 
5.2. Учет и обработка всех запросов выполняется только в электронном виде в Сервис деск.
5.3. Заказчик подает запрос в электронном виде в Сервис деск. Перечень ответственных лиц Заказчика, имеющих право подавать запросы, определяется в Информационных письмах, составляемых по форме Приложения № 5 к Договору.

Если порядок работы с запросами не установлен в Техническом задании, то включаются следующие пункты в настоящий раздел Договора:

5.4. Подрядчик в течение 1 (одного) рабочего дня после получения от Заказчика запроса оценивает возможность его выполнения, количество специалистов Подрядчика, а также количество часов работы каждого работника, необходимых для его выполнения.
5.5. По результатам рассмотрения запроса Подрядчик указывает в Сервис деск время (трудозатраты), необходимое для его исполнения, планируемых работников Подрядчика, сроки выполнения и направляет Заказчику на согласование в указанный в п. 5.4 Договора срок.
5.6. Заказчик в течение 1 (одного) рабочего дня согласовывает трудозатраты, работников Подрядчика и сроки оказания Услуг по запросу.
В случае несогласия Заказчика с предоставленными и планируемыми Подрядчиком временем (трудозатратами), перечнем привлекаемых работников Подрядчика, сроками выполнения запросов, Заказчик возвращает запрос Подрядчику с замечаниями для уточнения/корректировки Подрядчиком трудозатрат / привлекаемых работников / сроков выполнения запроса для повторного рассмотрения Подрядчиком запроса Заказчика в порядке и в срок, предусмотренные п.5.4 Договора.
В случае несогласия Заказчика с предоставленными и планируемыми Подрядчиком временем (трудозатратами), перечнем привлекаемых работников Подрядчика, сроками выполнения запросов Заказчик вправе принять решение об отзыве ранее поданного запроса на оказание Услуг.
5.7. В течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения в Сервис деск подтверждения Заказчика в соответствии с п. 5.6 Договора, Подрядчик приступает к оказанию Услуг, если иной  срок оказания Услуг не определен в запросе. 
5.9. По завершению оказания Услуг по запросу Подрядчик передает запрос на тестирование в электронном виде на работника Заказчика. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения запроса (если иное не согласовано Заказчиком и Подрядчиком) пользователь Заказчика осуществляет тестирование и по его результатам устанавливает в Сервис деск статус «Протестировано», в случае отсутствия замечаний к оказанным Услугам/выполненным Работам.
После чего пользователь Заказчика проверяет корректность переноса и закрывает Запрос в Сервис деск (переводит в статус «Закрыт») в течение 5 (пяти) рабочих дней (если иное не согласовано Заказчиком и Подрядчиком) или возвращает на работника Подрядчика с указанием замечаний по запросу.

Если порядок работы с запросами установлен в Техническом задании, то вместо п. 5.4 – 5.9 включаются п.5.4 – 5.4.1. Договора в следующей редакции (с корректировкой нумерации последующих пунктов настоящего раздела Договора):
5.4.  Порядок согласования и работы с запросами на оказание Услуг по технической поддержке предусмотрен Техническим заданием и приложениями к нему. 

5.10. В случае если в течение срока действия Договора выявлен дефект в работе Системы, причиной которого является решение (разработка) Подрядчика по другим запросам, устранение такого дефекта осуществляется по запросу, который обрабатывается Подрядчиком без дополнительной оплаты Заказчиком. Без дополнительной оплаты Подрядчиком также обрабатываются запросы, зарегистрированные в Сервис деск в целях устранения замечаний и дефектов, выявленных Заказчиком в оказанных Услугах в течение гарантийного срока. 
5.11. В течение 2 (двух) рабочих дней после окончания отчетного периода Подрядчик формирует Заявку на оказание Услуг (по форме, приведенной в Приложении № 3 к Договору), содержащую все согласованные в Сервис деск к выполнению запросы отчетного периода (по дате согласования трудозатрат), с указанием условий каждого запроса, и направляет Заказчику подписанную со своей стороны заполненную заявку на оказание услуг в двух экземплярах на бумажном носителе либо в форме электронного документа, подписанного ЭП, в порядке, предусмотренном пунктами 6.12. – 6.14. Договора, в указанный в настоящем пункте срок. Каждая Заявка на оказание услуг должна быть подписана уполномоченными представителями Сторон. 
5.12. При необходимости, для целей решения запроса по взаимному согласию Сторон работник Подрядчика осуществляет выезд на территорию Заказчика. Решение о необходимости выезда работника Подрядчика к Заказчику подтверждается Сторонами посредством обмена сообщениями по электронной почте. В случае принятия решения о выезде работника Подрядчика к Заказчику, Заказчик предоставляет работнику Подрядчика рабочее место, оборудованное телефоном и доступом к сети «Интернет», а также необходимые права доступа к Системе и Сервис деск.
Заказчик не возмещает какие-либо расходы Подрядчика, связанные с выездом его работников на территорию (офис) Заказчика.

6. Порядок сдачи-приемки выполненных Работ, оказанных Услуг, приема-передачи прав использования ПО 
6.1. Факт сдачи-приемки выполненных Работ по Проекту/Дополнительных работ подтверждается подписанием Сторонами акта сдачи-приемки выполненных Работ по Проекту/ акта сдачи-приемки выполненных Дополнительных работ.
6.2. Факт сдачи-приемки оказанных Услуг подтверждается подписанием Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг/универсального передаточного документа (далее - УПД).
6.3. Факт предоставления прав использования ПО оформляется Сторонами актом приема-передачи прав использования ПО в порядке, предусмотренном условиями лицензионного / сублицензионного договора (Приложение №2 к Договору). 
6.4. Сдачу выполненных Работ по Проекту, предусмотренных п. 1.2.1 Договора, Подрядчик производит единовременно в срок, установленный п. 2.2 Договора, после завершения выполнения Работ по Проекту и с учетом особенностей, установленных п. 6.10 – 6.11 Договора. О сдаче Работ по проекту Подрядчик предварительно за 3 (три) рабочих дня уведомляет Заказчика в письменной форме.
6.5. Порядок сдачи-приемки Дополнительных работ устанавливается соответствующим дополнительным соглашением к Договору.  
6.6. Сдачу оказанных Услуг по технической поддержке, предусмотренных п. 1.2.3 Договора, Подрядчик производит ежеквартально.
6.7. Подрядчик направляет Заказчику:
– незамедлительно после выполнения Подрядчиком Работ по Проекту/Дополнительных работ, 
– в течение двух рабочих дней с даты завершения соответствующего квартала при оказании Услуг по технической поддержке, – 
подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки выполненных работ/акт сдачи-приемки оказанных услуг (УПД) в двух экземплярах по форме, согласованной с Заказчиком, в отношении сдаваемых Работ/Услуг.
Подрядчик прилагает к Акту (УПД) отчетные и иные документы, которые должны быть предоставлены Подрядчиком Заказчику в рамках выполнения Работ по Проекту/Дополнительных работ, оказанию Услуг по технической поддержке, предусмотренные Договором и приложениями к нему или Календарным планом проекта. 
В Актах (УПД) по Услугам по технической поддержке Подрядчик предъявляет к приемке запросы, разрешенные и принятые Заказчиком в отчетном периоде. К Актам (УПД) Подрядчик прикладывает подписанные со своей стороны отчет по Услугам по технической поддержке (далее – Отчет по техподдержке), составленный по форме приложения № 4 к Договору.
Акты (УПД) по Услугам по технической поддержке Подрядчиком за последний отчетный период предоставляются Заказчику после полного разрешения всех запросов, зарегистрированных в Сервис деск.
6.8. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика соответствующего Акта (УПД) и отчетных документов осуществляет приемку результатов выполненных Работ по Проекту/оказанных Услуг по технической поддержке и по ее результатам подписывает Акт (УПД) при отсутствии у Заказчика замечаний к выполненным Работам/оказанным Услугам, предоставленному комплекту отчетной документации и Акту (УПД).
6.9. В случае наличия замечаний к  выполненным Работам/оказанным Услугам, комплекту отчетной документации или Акту (УПД) Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания Акта (УПД) с указанием выявленных в процессе приемки дефектов (недостатков, недоделок, несоответствий и т.п.). 
Мотивированный отказ Заказчика является основанием для устранения Подрядчиком дефектов (недостатков, недоделок, несоответствий и т.п.) за свой счет и возмещения Заказчику убытков в соответствии со статьей 15 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) в сроки, устанавливаемые Заказчиком. Недостатки должны быть устранены Подрядчиком в течение 3 (трех) дней со дня получения мотивированного отказа, если иной срок не установлен Заказчиком в мотивированном отказе. После устранения дефектов (недостатков, недоделок, несоответствий и т.п.) Подрядчик повторно предъявляет Заказчику к приемке выполненные работы.
6.10. Сдача-приемка выполненных Работ по Проекту осуществляется с учетом следующих особенностей:
6.10.1. При завершении выполнения работ Подрядчик совместно с Заказчиком проводят:
– функциональное тестирование Системы, результаты тестирования оформляются протоколом, составляемым Подрядчиком (если иное не предусмотрено Техническим заданием) и подписываемым Сторонами;
– после проведения функционального тестирования Подрядчик организует проведение испытаний по приемке функционала Системы в опытно-промышленную эксплуатацию. 
[bookmark: _Hlk23499020]Данные тестирования и испытания проводятся на территории Заказчика с участием представителей Подрядчика в соответствии с согласованными Сторонами сценариями пользовательского приемочного тестирования.
Перед проведением испытаний Подрядчик обязан предоставить полный комплект эксплуатационной документации, предусмотренный Техническим заданием и/или согласованный Сторонами в рамках реализации Проекта.
После готовности Системы к тестированию, а также согласования Сторонами сценария пользовательского приемочного тестирования Подрядчик проводит демонстрацию функционала Системы и передает настроенный функционал Системы для проведения испытаний совместной комиссией Заказчика и Подрядчика. Для проведения испытаний Заказчик должен определить ответственных лиц, которые будут входить в состав совместной комиссии.
В ходе испытаний проводятся процедуры, согласованные Сторонами в сценарии пользовательского приемочного тестирования, и Подрядчик ведет протокол испытаний Системы, в котором Стороны фиксируют результаты проведенных испытаний (на каждом шаге испытания делается одна из следующих отметок: «пройден успешно», «обнаружены недостатки» с описанием недостатков).
Если в ходе испытаний выявляются недостатки в работе Системы, то Подрядчик исправляет их (при необходимости обновляет версию, либо конфигурацию Системы) и испытание, в ходе которого был обнаружен недостаток, проводится повторно.
Испытание считается пройденным успешно, если успешно пройдены все его шаги с отметкой «пройден успешно», указанные в сценарии пользовательского приемочного тестирования, что должно быть зафиксировано в протоколе испытаний.
Результатом испытаний является согласованный обеими Сторонами протокол испытаний Системы, в котором все испытания успешно пройдены с отметкой «пройден успешно» (если были обнаружены недостатки, то все они были исправлены и проведено повторное испытание). 
По итогам завершения испытаний при наличии протокола испытаний, согласованного Заказчиком и Подрядчиком без замечаний, Заказчик издает приказ о вводе Системы в опытно-промышленную эксплуатацию.
Во время опытно-промышленной эксплуатации Подрядчик оказывает 2-ю и 3-ю линию поддержки пользователям Заказчика, ведет журнал опытно-промышленной эксплуатации, куда заносятся все случаи поведения Системы, отличающиеся от описанного в документации или в Техническом задании, или вызывающие непредусмотренный отказ в обслуживании. Записи журнала опытно-промышленной эксплуатации анализируются совместной комиссией Заказчика и Подрядчика. Если поведение Системы не соответствует Техническому заданию или документации, Подрядчик обязан за свой счет осуществить доработку Системы.
По окончании срока опытно-промышленной эксплуатации Заказчик, на основании журнала опытно-промышленной эксплуатации, а также следующих критериев, делает заключение о готовности принятия Системы в промышленную (постоянную) эксплуатацию:
· устранены все выявленные в ходе опытно-промышленной эксплуатации ошибки и недоработки;
· в Системе реализованы все функции, предусмотренные Техническим заданием.
На основании заключения о готовности принятия Системы в промышленную (постоянную) эксплуатацию Заказчик подписывает Акт (УПД) в отношении Работ по Проекту, по форме, согласованной с Заказчиком.
6.11. Порядок передачи результатов выполненных Работ по Проекту Заказчику.
6.11.1. Передача исходных кодов, разработанных Подрядчиком в ходе выполнения работ по Проекту, программ для ЭВМ и дистрибутивов должна сопровождаться передачей всех необходимых для сборки и запуска Системы библиотек зависимостей, инструкций и программных сценариев (скриптов) для проведения компиляции, создания дистрибутива и установки (развертывания) Системы.
6.11.2. Для проведения компиляции, создания дистрибутива и установки (развертывания) Системы Подрядчиком должны использоваться свободно распространяемые компиляторы, интерпретаторы и иное программное обеспечение, необходимое для указанных целей, дистрибутивы которых должны быть переданы Заказчику вместе с исходными кодами, разработанными в ходе выполнения работ по Проекту.
6.11.3. В случае использования для проведения компиляции, создания дистрибутива и установки (развертывания) Системы компиляторов, интерпретаторов и иного программного обеспечения, права на использование, копирование и модификацию которых принадлежат третьим лицам, Подрядчик за свой счет передает Заказчику дистрибутивы и предоставляет права на использование таких компиляторов, интерпретаторов и иного программного обеспечения.
6.11.4. Документация на Систему и ее части (техническая и рабочая) должна содержать исчерпывающее описание принятых проектных решений в объеме, достаточном для ее дальнейшего развития и эксплуатации.
6.11.5. Техническая и рабочая документация (проектные решения и т.п.) должна содержать описание разработанных результатов работ по Проекту, в том числе прикладных программных интерфейсов, алгоритмов и протоколов информационного взаимодействия, технических требований, спецификаций и форматов обмена данными для взаимодействия с другими информационными системами, в объеме, достаточном для их установки, настройки, эксплуатации и развития в дальнейшем без привлечения Подрядчика.
6.11.6. Передача Заказчику комплекта документов, материалов и сведений, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере информационных технологий, защиты информации, правовой защиты юридических и физических лиц в области интеллектуальной собственности, включая документы, подтверждающие отказ авторов (разработчиков) от исключительных прав на передаваемые объекты интеллектуальной собственности в пользу Подрядчика, с проектами заявок на государственную регистрацию в установленном порядке прав Заказчика на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе, но не исключая: изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, а также исключительные права на результаты работ, включая объекты авторских прав и потенциально патентоспособные технические решения, секреты производства (ноу-хау), созданные в рамках Договора, осуществляется Подрядчиком в составе отчетной документации по Договору.
6.12. Стороны вправе осуществлять обмен счетами-фактурами, универсальными первичными документами, актами сверки взаимных расчетов, первичными документами, фиксирующими факт сдачи-приемки результатов выполненных Работ/оказанных Услуг (предоставления прав использования ПО), а также отчетной (проектной, исполнительной, технической) документацией, подтверждающей выполнение Работ/оказание Услуг по Договору, в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного представителя (далее – ЭП) каждой из Сторон (лица, действующего от имени соответствующей Стороны без доверенности, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной в соответствии с законодательством Российской Федерации). Указанные электронные документы признаются равнозначными документам на бумажных носителях, подписанным собственноручной подписью уполномоченного представителя каждой из Сторон.
6.13. При осуществлении обмена электронными документами Стороны используют как форматы документов, утвержденные приказами ФНС России (формализованные документы), так и неформализованные документы. В неформализованном виде допускается также использование актов сверки взаимных расчетов.
6.14. Неформализованные документы, фиксирующие факт сдачи-приемки результатов выполненных Работ/оказанных Услуг (предоставления прав использования ПО), а также неформализованные отчетные (проектные, исполнительные, технические) документы, подтверждающие выполнение Работ / оказание Услуг по Договору, направляются принимающей Стороне в составе единого пакета электронных документов, относящегося к соответствующему объему (виду) выполненных Работ/оказанных Услуг.
6.15. Положения пунктов 6.12. – 6.14. Договора применяются исключительно к счетам-фактурам, актам сверки взаимных расчетов, документам сдачи-приемки результатов выполненных Работ/оказанных Услуг (предоставления прав использования ПО) и отчетной (проектной, исполнительной, технической) документации и не изменяют установленный Договором порядок направления официальных уведомлений, требований, претензий и иных юридически значимых сообщений.

7. Цена Договора и порядок расчетов
7.1. Общая стоимость выполнения обязательств Подрядчиком по Договору (цена Договора) не может превышать _________________(______________________) рубля ___ копеек, кроме того НДС по ставке, установленной Налоговым кодексом Российской Федерации (НК РФ), и складывается из общей стоимости выполнения Работ по Проекту, общей стоимости выполнения Дополнительных работ, общей стоимости оказания Услуг по технической поддержке, вознаграждения за предоставление прав на использование ПО.
7.2. Общая стоимость выполнения Работ по Проекту составляет ____________________________ (_____________________________) рублей ____ копеек, кроме того НДС по ставке, установленной НК РФ.
7.2.1. Общая стоимость выполнения Подрядчиком Дополнительных работ не может превышать _________________________ (_____________________________) рублей ____ копеек, кроме того НДС по ставке, установленной НК РФ.
Стоимость выполнения Дополнительных работ устанавливается в дополнительных соглашениях к Договору в соответствии с п.1.2.1.1 Договора.
7.3. Общая стоимость оказания Услуг по технической поддержке не может превышать _________________________ (___________________________) рублей ___ копеек, кроме того НДС по ставке, установленной НК РФ .
Стоимость оказания Услуг по технической поддержке определяется на основании единичной расценки, составляющей ___________ (___________________________) рублей ____ копеек за один час одного специалиста Подрядчика, кроме того НДС по ставке, установленной НК РФ, и времени, затраченного специалистами Подрядчика на выполнение Работ по технической поддержке.
7.4. Размер вознаграждения за предоставление права на использование ПО в соответствии с Лицензионным / Сублицензионным договором (Приложение № 2 к Договору) составляет ___________________________________ (___________________) рублей ___ копеек, без НДС.
Если на момент предоставления Заказчику прав использования ПО в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации операции по реализации прав использования ПО, права использования которого предоставляются по Договору, будут подлежать обложению НДС, то вознаграждение за предоставление прав на использование ПО, установленное Договором, увеличивается на сумму НДС, рассчитываемую по ставке, установленной НК РФ.
7.5. В стоимость выполнения Подрядчиком обязательств по Договору включены все расходы Подрядчика, связанные с выполнением работ по Договору, включая, но не ограничиваясь, предоставление сред для разработки и/или тестирования Системы, передачу (предоставление) Заказчику (i) лицензий, исключительных прав на разработанные в ходе выполнения работ по Договору результаты в полном объеме, включая исходные коды программ для ЭВМ, библиотеки зависимостей, базы данных, а также проектную, техническую, рабочую, сопроводительную и методическую документацию к Системе или ее частям, (ii) прав на использование охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат Подрядчику, третьим лицам и которые использовались при выполнении работ по Договору, в объеме, необходимом для использования Заказчиком результатов работ по Договору по их целевому назначению и на весь срок действия использованных исключительных прав, (iii) мобилизацию и поддержание необходимой численности и структуры персонала для реализации Проекта и т.п. 
7.6. Оплата стоимости Работ по Проекту /Дополнительных Работ производится Заказчиком в течение 80 (восьмидесяти) календарных дней с даты подписания Заказчиком Акта (УПД) в отношении выполненных Работ по Проекту /Дополнительных работ, предусмотренного разделом 6 Договора, и при наличии соответствующего счета-фактуры Подрядчика (если он подлежит выставлению согласно п. 7.10 Договора). 

Редакция п. 7.6 Договора если по Договору предусмотрены авансовые платежи в пользу Подрядчика по Работам по Проекту:

7.6. Заказчик производит оплату общей стоимости выполнения Работ по Проекту, в следующем порядке:
7.6.1. Заказчик выплачивает Подрядчику авансовый платеж в сумме ______________________________, кроме того НДС по ставке, установленной НК РФ, что составляет ___% от общей стоимости Работ по Проекту, в течение ___ (________) рабочих дней с даты заключения Договора, при условии выставления Подрядчиком счета на оплату аванса. 

Если в соответствии с требованиями п. 5.1 «Положения по обращению банковских гарантий и резервных аккредитивов в ПАО «Юнипро» необходимо получение от контрагента банковской гарантии в качестве обеспечения обязательств Подрядчика по Договору в пределах суммы перечисляемого авансового платежа, то необходимо указать в п. 7.6.1 Договора условие о том, что авансовый платеж выплачивается в установленный срок только при условии предоставления Подрядчиком не позднее даты уплаты авансового платежа Дополнительной Гарантии исполнения Договора, а в случае, если в дату уплаты авансового платежа Дополнительная гарантия исполнения Договора не будет предоставлена Подрядчиком Заказчику, аванс подлежит уплате в срок не позднее ___ (________) рабочих дней с даты фактического предоставления Подрядчиком Заказчику Дополнительной Гарантии исполнения Договора. 

7.6.2. Заказчик выплачивает Подрядчику ___% от общей стоимости выполнения Работ по Проекту, включая НДС, в течение 80 (восьмидесяти) календарных дней с момента подписания Акта сдачи-приемки в отношении Работ по Проекту при наличии соответствующего счета-фактуры Подрядчика (если он подлежит выставлению согласно п. 7.10 Договора). Оплата общей стоимости выполнения Работ по Проекту в размере ___% осуществляется путем зачета авансового платежа (п. 7.6.1 Договора).

7.7. Оплата стоимости оказания Услуг по технической поддержке производится Заказчиком в течение 80 (восьмидесяти) календарных дней с даты подписания Заказчиком соответствующего акта сдачи-приемки (УПД) в отношении оказанных Услуг по технической поддержке при наличии соответствующего счета-фактуры Подрядчика (если он подлежит выставлению согласно п. 7.9 Договора).
7.8. Оплата вознаграждения за предоставление прав использование ПО производится Заказчиком в течение 80 (восьмидесяти) календарных дней с даты подписания Заказчиком акта приема-передачи прав использования ПО в соответствии Лицензионным / Сублицензионным договором (приложение № 2 к Договору).
7.9. Подрядчик, за исключением случаев передачи результатов выполненных Работ/ оказанных Услуг по УПД, обязуется предоставить Заказчику счет–фактуру, оформленный в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства Российской Федерации. Положения настоящего пункта Договора и п.п. 7.10 – 7.11 Договора не подлежат применению в случае, если Подрядчик не является плательщиком НДС, либо выполняемые им по Договору работы не являются объектом обложения НДС.
Счет-фактура предоставляется Подрядчиком Заказчику одновременно с соответствующим Актом.
Если Договором предусмотрена оплата авансового платежа, то счет-фактура на авансовый платеж предоставляется Подрядчиком Заказчику в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента получения Подрядчиком суммы авансового платежа.
7.10. Сумма НДС считается предъявленной Подрядчиком к оплате Заказчику в соответствии с требованиями п. 1 ст. 168 НК РФ только при соблюдении требований, предъявляемых к счету-фактуре. При несоблюдении указанных требований счет-фактура считается не выставленным, а сумма НДС считается не предъявленной к оплате.
7.11. В случае не предъявления Подрядчиком суммы НДС к оплате сумма, ранее перечисленная Заказчиком как НДС в составе стоимости работ, считается неосновательным обогащением Подрядчика и подлежит возврату Заказчику.
На указанную сумму начисляются проценты в соответствии с требованиями п. 2 ст. 1107 Гражданского кодекса Российской Федерации.
7.12. Условия, изложенные ниже в настоящем пункте Договора, применяются в случае, если на дату заключения Договора Подрядчик является налогоплательщиком, применяющим упрощенную систему налогообложения (УСН) в соответствии с положениями НК РФ.
В случае, если после заключения Договора, в соответствии с требованиями НК РФ, у Подрядчика возникает обязанность по исчислению и уплате НДС или изменяется применяемая ставка НДС при реализации работ по Договору, - стоимость работ, указанная в Договоре без НДС, подлежащая оплате в соответствии с Договором после возникновения у Подрядчика указанной обязанности или изменения применяемой ставки НДС, увеличивается на сумму НДС, исчисленную и предъявленную Подрядчиком Заказчику к уплате на дату реализации работ в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, по ставке, установленной НК РФ.  
При этом, Подрядчик обязан в письменной форме уведомить Заказчика о возникновении у Подрядчика обязанности по исчислению и уплате НДС при реализации работ по Договору, а также о размере подлежащей применению Подрядчиком ставки при исчислении НДС в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с начала календарного месяца, в котором у Подрядчика возникла обязанность по исчислению и уплате НДС при реализации работ по Договору, либо Подрядчик при исчислении и уплате НДС начал применять иную ставку НДС в порядке, установленном НК РФ. 
Уведомление направляется на адрес электронной почты: info@unipro.energy с указанием номера и даты Договора. 
7.13. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре или в письменном уведомлении (письме) Подрядчика.
7.14. Местом исполнения обязательств Заказчика по оплате является местонахождение банка (его филиала, подразделения), в котором открыт расчетный счет Заказчика, с которого осуществляется платеж. Обязательства Заказчика по оплате стоимости работ считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
Стороны также согласовали, что Заказчик вправе осуществить зачет любых денежных требований, которые у него имеются к Подрядчику, включая денежные требования об уплате неустоек и штрафов по Договору, а также компенсации расходов и причиненных Подрядчиком убытков из любых платежей по Договору, причитающихся в пользу Подрядчика. Для указанного зачета достаточно одностороннего письменного заявления Заказчика, направленного Подрядчику. С момента получения Подрядчиком уведомления о зачете соответствующие встречные обязательства Заказчика и Подрядчика считаются прекращенными. Несогласие Подрядчика (оспаривание Подрядчиком) с наличием, обоснованностью или суммой денежных требований Заказчика к нему, не является препятствием для осуществления зачета. Оспаривание Подрядчиком зачтенных Заказчиком денежных требований к Подрядчику возможно только в судебном порядке. 
7.15. Ежеквартально между Сторонами производится сверка расчетов. Заказчик не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет Подрядчику надлежаще оформленный со своей стороны акт сверки.
Подрядчик в течение 15 календарных дней с момента получения акта сверки производит сверку данных расчетов между Сторонами, при необходимости, оформляет протокол разногласий и направляет акт сверки Заказчику. 

В случае если Договор предусматривает авансовые платежи и в соответствии с требованиями п. 5.1. «Положения по обращению банковских гарантий и резервных аккредитивов в ПАО «Юнипро» необходимо получение от Подрядчика банковской гарантии в качестве обеспечения обязательств Подрядчика по Договору в пределах суммы перечисляемых авансовых платежей (авансового платежа), то в Договор должны быть включены нормы следующего содержания:

1. В качестве обеспечения обязательств Подрядчика по Договору в пределах суммы перечисляемых Заказчиком Подрядчику авансовых платежей по Договору Подрядчик обеспечивает выдачу в пользу Заказчика дополнительной банковской гарантии исполнения Договора (далее именуется – Дополнительная Гарантия исполнения Договора). 
Подрядчик получает в банке Дополнительную Гарантию исполнения Договора сроком действия до даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ в отношении Работ по Проекту плюс не менее чем 60 (шестьдесят) календарных дней. Дополнительная Гарантия исполнения Договора должна быть выдана на сумму, составляющую размер авансового платежа с НДС (п. 7.6.1 Договора). 
Форма гарантии, ее содержание, а также Банк, предоставляющий Дополнительную Гарантию исполнения Договора, согласовываются с Заказчиком до ее представления Банком-гарантом.
Дополнительная Гарантия исполнения Договора передается Заказчику в течение ____ (________) календарных дней с даты заключения Договора, но не позднее даты уплаты авансового платежа (п. 7.6.1 Договора).
Подрядчик гарантирует, что Дополнительная Гарантия исполнения Договора будет оставаться в силе и действовать до даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ в отношении Работ по Проекту плюс не менее чем 60 (шестьдесят) календарных дней. 
В случае задержки подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ в отношении Работ по Проекту Подрядчик обязуется продлить срок действия Дополнительной Гарантии исполнения Договора на срок такой задержки. Также Подрядчик обязуется продлить срок действия Дополнительной Гарантии исполнения Договора в случае, если станет очевидным, что он не исполнит свои обязательства по выполнению Работ по проекту в установленные Договором сроки, на срок такой задержки либо предоставить новую аналогичную Дополнительную Гарантию исполнения Договора на согласованных с Заказчиком условиях. Продление срока действия Дополнительной Гарантии исполнения Договора или предоставление новой такой гарантии должно быть осуществлено Подрядчиком в срок не позднее 50 (пятьдесят) календарных дней до окончания срока действия имеющейся соответствующей Дополнительной Гарантии исполнения Договора. 
2. Заказчик имеет право предъявить требования (претензии), удовлетворяемые за счет Дополнительной Гарантии исполнения Договора в следующих случаях:
а) ненадлежащего исполнения (неисполнения) Подрядчиком обязательств по Договору, при этом Заказчик имеет право предъявить требование по Дополнительной Гарантии исполнения Договора в пределах суммы авансового платежа, уплаченного Заказчиком Подрядчику по Договору и не погашенной в соответствии с условиями Договора о порядке погашения авансовых платежей фактически выполненными Подрядчиком и принятыми Заказчиком Работами;
б) расторжения (прекращения) Договора в соответствии с условиями Договора и / или законодательством Российской Федерации, при этом Заказчик имеет право предъявить требование по Дополнительной Гарантии исполнения Договора в пределах суммы авансового платежа, уплаченного Заказчиком Подрядчику по Договору и не погашенной в соответствии с условиями Договора о порядке погашения авансового платежа фактически выполненными Подрядчиком и принятыми Заказчиком Работами по проекту;
в) нарушения Подрядчиком предусмотренного Договором обязательства по продлению срока действия Дополнительной Гарантии исполнения Договора (не предоставления новой Дополнительной Гарантии исполнения Договора на согласованных с Заказчиком условиях), при этом Заказчик имеет право предъявить требование по Дополнительной Гарантии исполнения Договора в пределах суммы авансового платежа, уплаченного Заказчиком Подрядчику по Договору и не погашенной в соответствии с условиями Договора о порядке погашения авансового платежа фактически выполненными Подрядчиком и принятыми Заказчиком Работами по проекту.
Требование Заказчика к банку о выплате суммы по Дополнительной Гарантии исполнения Договора должно содержать следующие сведения:
- размер истребуемой Заказчиком суммы по Дополнительной Гарантии исполнения Договора;
- основания предъявления Заказчиком требования в соответствии с условиями Договора и / или законодательством Российской Федерации.
Не менее чем за 5 (пять) календарных дней до реализации права на предъявление требования об уплате суммы по Дополнительной Гарантии исполнения Договора Заказчик направляет письменное уведомление Подрядчику об этом с указанием причин, послуживших основанием для предъявления такого требования.
3. Если Подрядчик (1) не предоставит Дополнительную Гарантию исполнения Договора в сроки, предусмотренные Договором, либо если (2) форма представленной Гарантии исполнения Договора, ее содержание или выдавший ее банк не согласованы Заказчиком до ее предоставления Заказчик вправе осуществить любое из следующих действий:
а) досрочно расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке и потребовать возмещения убытков; 
б) приостановить проведение платежей по Договору до предоставления Дополнительной Гарантии исполнения Договора, согласованной Заказчиком.
Если Подрядчик в предусмотренных Договором случаях не продлит срок действия Дополнительной Гарантии исполнения Договора (не предоставит новую Дополнительную Гарантию исполнения Договора на согласованных условиях) в установленный Договором срок Заказчик вправе осуществить любое из следующих действий:
а) досрочно расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке и потребовать возмещения убытков; 
б) приостановить проведение платежей по Договору до предоставления Дополнительной Гарантии исполнения Договора, согласованной Заказчиком;
в) потребовать (в том числе без расторжения Договора) досрочного возврата в течение 5 (пяти) календарных дней суммарного размера авансовых платежей, уплаченных Заказчиком Подрядчику по Договору и непогашенных в соответствии с условиями Договора о порядке погашения авансовых платежей фактически выполненными Подрядчиком и принятыми Заказчиком Работами, и удовлетворить свое требование за счет имеющейся Дополнительной Гарантии исполнения Договора. После возврата Подрядчиком указанных авансовых платежей (или взыскания за счет банковской гарантии) оплата Работ по проекту производится в полном объеме по факту их выполнения в сроки, предусмотренные Договором для оплаты выполненных Работ проекту. 
4. Все расходы, связанные с выпуском, передачей, перевыпуском, продлением Дополнительной Гарантии исполнения Договора несет Подрядчик за исключением случаев, когда необходимость перевыпуска, продления Дополнительной Гарантии исполнения Договора возникла по вине Заказчика.

В зависимости от объема и стоимости Работ, по решению куратора Договора возможно в качестве обеспечения исполнения обязательств Подрядчика также использовать банковскую гарантию исполнения Договора, включив в Договор соответствующие правила в одной из указанных ниже редакций:
I
1. В качестве обеспечения надлежащего исполнения обязательств Подрядчика по Договору Подрядчик обеспечивает выдачу в пользу Заказчика банковской гарантии (далее именуется – Гарантия исполнения Договора). 
Подрядчик получает в банке Гарантию исполнения Договора сроком действия до окончания гарантийного срока плюс не менее чем 90 (девяносто) календарных дней в объеме __ % от общей стоимости выполнения Работ по Проекту (пункт 7.2. Договора) (но не менее 10 % от общей стоимости выполнения Работ по Проекту), что составляет __________ (_______________________________________), которая в момент подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ по Проекту будет снижена до __________ (_______________________________________) (__% от суммы Гарантии исполнения Договора (но не менее 5 % от общей стоимости выполнения Работ по Проекту)). 
Форма гарантии, ее содержание, а также Банк, предоставляющий Гарантию исполнения Договора, согласовываются с Заказчиком до предоставления ее Банком-Гарантом.
Гарантия исполнения Договора передается Заказчику в течение ____ (________) дней с даты подписания Договора.
Предоставленная Подрядчиком Гарантия исполнения Договора обеспечивает надлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по Договору, в связи с чем Заказчик вправе предъявить требование по Гарантии исполнения Договора в соответствии с условиями, изложенными в Договоре. 
Подрядчик гарантирует, что Гарантия исполнения Договора будет оставаться в силе и действовать до окончания гарантийного срока плюс не менее чем 90 (девяносто) календарных дней. В случае задержки выполнения Работ Подрядчик обязуется продлить срок действия Гарантии исполнения Договора на срок такой задержки. Также Подрядчик обязуется продлить срок действия Гарантии исполнения Договора в случае, если станет очевидным, что он не исполнит свои обязательства в установленные Договором сроки, в случае продления гарантийного срока (независимо от оснований такого продления), на срок такой задержки (продления) либо предоставить новую аналогичную Гарантию исполнения Договора на согласованных с Заказчиком условиях. Продление срока действия Гарантии исполнения Договора или предоставление новой такой гарантии должно быть осуществлено Подрядчиком в срок не позднее 50 (пятьдесят) календарных дней до окончания срока действия имеющейся соответствующей Гарантии исполнения Договора.
2. Заказчик имеет право предъявить требование об уплате сумм по Гарантии исполнения Договора в следующих случаях:
а) неисполнения (ненадлежащего исполнения) Подрядчиком своих обязательств по Договору, включая обязательства по устранению недостатков (дефектов), выявленных в течение гарантийного срока, при этом Заказчик может затребовать сумму причиненных Заказчику убытков, штрафных санкций, подлежащих уплате Подрядчиком в соответствии с условиями Договора, а также любых других сумм, которые Подрядчик обязан уплатить Заказчику по Договору или в результате расторжения Договора.
б) нарушения Подрядчиком предусмотренного Договором обязательства по продлению срока действия Гарантии исполнения Договора, при этом Заказчик имеет право предъявить требование по Гарантии исполнения Договора в сумме взыскиваемого за данное нарушение штрафа, равного полной сумме имеющейся Гарантии исполнения Договора.
Требование Заказчика к банку о выплате суммы по Гарантии исполнения Договора должно содержать следующие сведения:
- размер истребуемой Заказчиком суммы по Гарантии исполнения Договора;
- основания предъявления Заказчиком требования в соответствии с условиями Договора и / или законодательством Российской Федерации.
Не менее чем за 5 (пять) календарных дней до реализации права на предъявление требования об уплате суммы по Гарантии исполнения Договора Заказчик направляет письменное уведомление Подрядчика об этом с указанием причин, послуживших основанием для предъявления такого требования. 
3. Если Подрядчик не предоставит Гарантию исполнения Договора в сроки, предусмотренные Договором, либо если форма представленной Гарантии исполнения Договора, ее содержание или выдавший ее банк не согласованы Заказчиком до ее предоставления Заказчик вправе осуществить любое из следующих действий:
а) досрочно расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке и потребовать возмещения убытков; 
б) приостановить проведение платежей по Договору до предоставления Гарантии исполнения Договора, согласованной Заказчиком.
Если Подрядчик в предусмотренных Договором случаях не продлит срок действия Гарантии исполнения Договора (не предоставит новую Гарантию исполнения Договора на согласованных условиях) в срок, установленный Договором, Заказчик вправе осуществить любое из следующих действий:
а) предъявить требование по имеющейся Гарантии исполнения Договора и/или досрочно расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке и потребовать возмещения убытков; 
б) приостановить проведение платежей по Договору до предоставления Гарантии исполнения Договора, согласованной Заказчиком;
в) взыскать с Подрядчика штраф, равный полной сумме имеющейся Гарантии исполнения Договора. Указанный штраф уплачивается за счет суммы имеющейся Гарантии исполнения Договора путем предъявления Заказчиком письменного требования банку о выплате суммы штрафа с указанием его размера и основания предъявления такого требования.
4. Все расходы, связанные с выпуском, передачей, перевыпуском, продлением Гарантии исполнения Договора несет Подрядчик за исключением случаев, когда необходимость перевыпуска, продления Гарантии исполнения Договора возникла по вине Заказчика.
II
В исключительных случаях условиями Договора может быть предусмотрено предоставление Подрядчиком вместо одной банковской гарантии исполнения Договора двух банковских гарантий: (1) банковской гарантии исполнения Договора на весь период действия Договора без учета гарантийного периода и (2) банковской гарантии гарантийного периода на гарантийный срок. Тогда необходимо включать в текст Договора следующие правила:

1. В качестве обеспечения надлежащего исполнения обязательств Подрядчика по Договору Подрядчик обеспечивает выдачу в пользу Заказчика банковской гарантии (далее именуется – Гарантия исполнения Договора). 
Подрядчик получает в банке Гарантию исполнения Договора сроком действия до даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ плюс не менее чем 60 (шестьдесят) календарных дней в объеме __ % от стоимости выполнения Работ по Проекту (пункт 7.2. Договора) (но не менее 10 % от стоимости выполнения Работ по Проекту), что составляет __________ (________________ ______________). 
Форма гарантии, ее содержание, а также Банк, предоставляющий Гарантию исполнения Договора, согласовываются с Заказчиком до предоставления ее Банком-Гарантом.
Гарантия исполнения Договора передается Заказчику в течение ____ (________) дней с даты подписания Договора.
Предоставленная Подрядчиком Гарантия исполнения Договора обеспечивает надлежащее исполнение Подрядчиком любых обязательств по Договору, которые возникнут или могут возникнуть до даты, в которую истекает срок действия Гарантии исполнения Договора, в связи с чем Заказчик вправе предъявить требование по Гарантии исполнения Договора в соответствии с условиями, изложенными в Договоре. 
Подрядчик гарантирует, что Гарантия исполнения Договора будет оставаться в силе и действовать до даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Проекту плюс не менее чем 60 (шестьдесят) календарных дней. В случае задержки выполнения Работ Подрядчик обязуется продлить срок действия Гарантии исполнения Договора на срок такой задержки. Также Подрядчик обязуется продлить срок действия Гарантии исполнения Договора в случае, если станет очевидным, что он не исполнит свои обязательства в установленные Договором сроки, на срок такой задержки либо предоставить новую аналогичную Гарантию исполнения Договора на согласованных с Заказчиком условиях. Продление срока действия Гарантии исполнения Договора или предоставление новой такой гарантии должно быть осуществлено Подрядчиком в срок не позднее 50 (пятьдесят) календарных дней до окончания срока действия имеющейся соответствующей Гарантии исполнения Договора.
2. Заказчик имеет право предъявить требование об уплате сумм по Гарантии исполнения Договора в следующих случаях:
а) неисполнения (ненадлежащего исполнения) Подрядчиком своих обязательств по Договору, при этом Заказчик может затребовать сумму причиненных Заказчику убытков, штрафных санкций, подлежащих уплате Подрядчиком в соответствии с условиями Договора, а также любых других сумм, которые Подрядчик обязан уплатить Заказчику по Договору или в результате расторжения Договора;
б) нарушения Подрядчиком предусмотренного Договором обязательства по продлению срока действия Гарантии исполнения Договора, при этом Заказчик имеет право предъявить требование по Гарантии исполнения Договора в сумме взыскиваемого за данное нарушение штрафа, равного полной сумме имеющейся Гарантии исполнения Договора;
в) нарушения Подрядчиком предусмотренного Договором обязательства по предоставлению Заказчику Гарантии гарантийного периода, при этом Заказчик имеет право предъявить требование по Гарантии исполнения Договора в сумме взыскиваемого за данное нарушение штрафа, равного полной сумме имеющейся Гарантии исполнения Договора.
Требование Заказчика к банку о выплате суммы по Гарантии исполнения Договора должно содержать следующие сведения:
- размер истребуемой Заказчиком суммы по Гарантии исполнения Договора;
- основания предъявления Заказчиком требования в соответствии с условиями Договора и / или законодательством Российской Федерации.
Не менее чем за 5 (пять) календарных дней до реализации права на предъявление требования об уплате суммы по Гарантии исполнения Договора Заказчик направляет письменное уведомление Подрядчику об этом с указанием причин, послуживших основанием для предъявления такого требования. 
3. Если Подрядчик не предоставит Гарантию исполнения Договора в сроки, предусмотренные Договором, либо если форма представленной Гарантии исполнения Договора, ее содержание или выдавший ее банк не согласованы Заказчиком до ее предоставления Заказчик вправе осуществить любое из следующих действий:
а) досрочно расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке и потребовать возмещения убытков; 
б) приостановить проведение платежей по Договору до предоставления Гарантии исполнения Договора, согласованной Заказчиком.
Если Подрядчик в предусмотренных Договором случаях не продлит срок действия Гарантии исполнения Договора (не предоставит новую Гарантию исполнения Договора на согласованных условиях) либо не предоставит Заказчику Гарантию гарантийного периода в сроки, установленные Договором, Заказчик вправе осуществить любое из следующих действий:
а) предъявить требование по имеющейся Гарантии исполнения Договора и/или досрочно расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке и потребовать возмещения убытков; 
б) приостановить проведение платежей по Договору до предоставления Гарантии исполнения Договора, согласованной Заказчиком;
в) взыскать с Подрядчика штраф, равный полной сумме имеющейся Гарантии исполнения Договора. Указанный штраф уплачивается за счет суммы имеющейся Гарантии исполнения Договора путем предъявления Заказчиком письменного требования банку о выплате суммы штрафа с указанием его размера и основания предъявления такого требования.
4. В качестве обеспечения надлежащего исполнения гарантийных обязательств Подрядчика по Договору в течение гарантийного срока Подрядчик обязан до подписания акта сдачи-приемки выполненных работ по Проекту представить Заказчику банковскую гарантию гарантийного периода (далее именуется – Гарантия гарантийного периода) сроком действия до даты окончания гарантийного срока плюс не менее чем 90 (девяносто) календарных дней в объеме ___ % от общей стоимости выполнения Работ по Проекту (пункт 7.2 Договора) (но не менее 5 % от общей стоимости выполнения Работ по Проекту), что составляет ____________ (__________________).
Форма гарантии, ее содержание, а также Банк, предоставляющий Гарантию гарантийного периода, согласовываются с Заказчиком до ее предоставления Банком-Гарантом.
Гарантия гарантийного периода передается Заказчику не позднее, чем за 50 (пятьдесят) календарных дней до окончания срока действия Гарантии исполнения Договора, предоставленной Подрядчиком Заказчику в указанном выше порядке.
Предоставленная Подрядчиком Гарантия гарантийного периода должна обеспечивать надлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по Договору со дня ее передачи Заказчику и до окончания гарантийного срока плюс не менее чем 90 (девяносто) календарных дней. 
Подрядчик гарантирует, что Гарантия гарантийного периода будет оставаться в силе и действовать с момента передачи Заказчику и в течение всего гарантийного срока плюс не менее чем 90 (девяносто) календарных дней. В случае продления гарантийного срока (независимо от оснований такого продления) Подрядчик обязуется продлить срок действия Гарантии гарантийного периода на срок продления гарантийного срока либо предоставить новую аналогичную Гарантию гарантийного периода на согласованных с Заказчиком условиях. Подрядчик обязуется продлить срок действия Гарантии гарантийного периода в случае, если станет очевидным, что он не исполнит свои гарантийные обязательства в установленные Договором сроки, на срок такой задержки либо предоставить новую аналогичную Гарантию гарантийного периода на согласованных с Заказчиком условиях. Продление срока действия Гарантии гарантийного периода или предоставление новой такой гарантии должно быть осуществлено Подрядчиком в срок не позднее 50 (пятьдесят) календарных дней до окончания срока действия имеющейся соответствующей Гарантии гарантийного периода.
5. Заказчик имеет право предъявить требование об уплате сумм по Гарантии гарантийного периода в следующих случаях:
а) неисполнения (ненадлежащего исполнения) Подрядчиком своих обязательств по Договору, включая обязательства по устранению недостатков (дефектов), выявленных в течение гарантийного срока, при этом Заказчик может затребовать сумму причиненных Заказчику убытков, штрафных санкций, подлежащих уплате Подрядчиком в соответствии с условиями Договора, а также любых других сумм, которые Подрядчик обязан уплатить Заказчику по Договору или в результате расторжения Договора.
б) нарушения Подрядчиком предусмотренного Договором обязательства по продлению срока действия Гарантии гарантийного периода, при этом Заказчик имеет право предъявить требование по Гарантии гарантийного периода в сумме взыскиваемого за данное нарушение штрафа, равного полной сумме имеющейся Гарантии гарантийного периода.
Требование Заказчика к банку о выплате суммы по Гарантии гарантийного периода должно содержать следующие сведения:
- размер истребуемой Заказчиком суммы по Гарантии гарантийного периода;
- основания предъявления Заказчиком требования в соответствии с условиями Договора и / или законодательством Российской Федерации.
Не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до реализации права на предъявление требования об уплате суммы по Гарантии гарантийного периода Заказчик направляет письменное уведомление Подрядчику об этом с указанием причин, послуживших основанием для предъявления такого требования. 
6. Если Подрядчик не предоставит Гарантию гарантийного периода в сроки, предусмотренные Договором, либо если форма представлено Гарантии гарантийного периода, ее содержание или выдавший ее банк не согласованы Заказчиком до ее предоставления, Заказчик вправе осуществить любое из следующих действий:
а) предъявить в порядке и объеме предусмотренном Договором требование о взыскании соответствующего штрафа по имеющейся Гарантии исполнения Договора и / или досрочно расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке и потребовать возмещения убытков; 
б) приостановить проведение платежей по Договору до предоставления Гарантии гарантийного периода, согласованной Заказчиком.
Если Подрядчик в предусмотренных Договором случаях не продлит срок действия Гарантии гарантийного периода (не предоставит новую Гарантию гарантийного периода на согласованных условиях) в срок, установленный Договором, Заказчик вправе осуществить любое из следующих действий:
а) предъявить требование по имеющейся Гарантии гарантийного периода и / или досрочно расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке и потребовать возмещения убытков; 
б) взыскать с Подрядчика штраф, равный полной сумме имеющейся Гарантии гарантийного периода. Указанный штраф уплачивается за счет суммы имеющейся Гарантии исполнения Договора путем предъявления Заказчиком письменного требования банку о выплате суммы штрафа с указанием его размера и основания предъявления такого требования. 
7. Все расходы, связанные с выпуском, передачей, перевыпуском, продлением Гарантии исполнения Договора и (или) Гарантии гарантийного периода несет Подрядчик за исключением случаев, когда необходимость перевыпуска, продления Гарантии исполнения Договора и (или) Гарантии гарантийного периода возникла по вине Заказчика.
III
Редакция раздела при предоставлении Подрядчиком только банковской гарантии, действующей течение гарантийного срока:

1. В качестве обеспечения надлежащего исполнения гарантийных обязательств Подрядчика по Договору в течение гарантийного срока Подрядчик обязан до подписания акта сдачи-приемки выполненных работ по Проекту представить Заказчику банковскую гарантию гарантийного периода (далее именуется – Гарантия гарантийного периода) сроком действия до даты окончания гарантийного срока плюс не менее чем 90 (девяносто) календарных дней в объеме ___ % от общей стоимости выполнения Работ по Проекту (пункт 7.2 Договора) (но не менее 5 % от цены Договора), что составляет ________ (______________________).
Форма гарантии, ее содержание, а также Банк, предоставляющий Гарантию гарантийного периода, согласовываются с Заказчиком до ее предоставления Банком-Гарантом.
Гарантия гарантийного периода передается Заказчику не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Проекту.
Предоставленная Подрядчиком Гарантия гарантийного периода должна обеспечивать надлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по Договору со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ по Проекту и до окончания гарантийного срока плюс не менее чем 90 (девяносто) календарных дней. 
Подрядчик гарантирует, что Гарантия гарантийного периода будет оставаться в силе и действовать в течение гарантийного срока плюс не менее чем 90 (девяносто) календарных дней. В случае продления гарантийного срока (независимо от оснований такого продления) Подрядчик обязуется продлить срок действия Гарантии гарантийного периода на срок продления гарантийного срока либо предоставить новую аналогичную Гарантию гарантийного периода на согласованных с Заказчиком условиях. Также Подрядчик обязуется продлить срок действия Гарантии гарантийного периода в случае, если станет очевидным, что он не исполнит свои гарантийные обязательства в установленные Договором сроки, на срок такой задержки либо предоставить новую аналогичную Гарантию гарантийного периода на согласованных с Заказчиком условиях. Продление срока действия Гарантии гарантийного периода или предоставление новой такой гарантии должно быть осуществлено Подрядчиком в срок не позднее 50 (пятьдесят) календарных дней до окончания срока действия имеющейся соответствующей Гарантии гарантийного периода.
2. Заказчик имеет право предъявить требование об уплате сумм по Гарантии гарантийного периода в следующих случаях:
а) неисполнения (ненадлежащего исполнения) Подрядчиком своих обязательств по Договору, включая обязательства по устранению недостатков (дефектов), выявленных в течении гарантийного срока, при этом Заказчик может затребовать сумму причиненных Заказчику убытков, штрафных санкций, подлежащих уплате Подрядчиком в соответствии с условиями Договора, а также любых других сумм, которые Подрядчик обязан уплатить Заказчику по Договору или в результате расторжения Договора.
б) нарушения Подрядчиком предусмотренного Договором обязательства по продлению срока действия Гарантии гарантийного периода, при этом Заказчик имеет право предъявить требование по Гарантии гарантийного периода в сумме взыскиваемого за данное нарушение штрафа, равного полной сумме имеющейся Гарантии гарантийного периода.
Требование Заказчика к банку о выплате суммы по Гарантии гарантийного периода должно содержать следующие сведения:
- размер истребуемой Заказчиком суммы по Гарантии гарантийного периода;
- основания предъявления Заказчиком требования в соответствии с условиями Договора и / или законодательством Российской Федерации.
Не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до реализации права на предъявление требования об уплате суммы по Гарантии гарантийного периода Заказчик направляет письменное уведомление Подрядчику об этом с указанием причин, послуживших основанием для предъявления такого требования. 
3. Если Подрядчик не предоставит Гарантию гарантийного периода в сроки, предусмотренные Договором, либо если форма представлено Гарантии гарантийного периода, ее содержание или выдавший ее банк не согласованы Заказчиком до ее предоставления, Заказчик вправе осуществить любое из следующих действий:
а) досрочно расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке и потребовать возмещения убытков; 
б) приостановить проведение платежей по Договору до предоставления Гарантии гарантийного периода, согласованной Заказчиком.
Если Подрядчик в предусмотренных Договором случаях не продлит срок действия Гарантии гарантийного периода (не предоставит новую Гарантию гарантийного периода на согласованных условиях) в срок, установленный Договором, Заказчик вправе осуществить любое из следующих действий:
а) предъявить требование по имеющейся Гарантии гарантийного периода и / или досрочно расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке и потребовать возмещения убытков; 
б) взыскать с Подрядчика штраф, равный полной сумме имеющейся Гарантии гарантийного периода. Указанный штраф уплачивается за счет суммы имеющейся Гарантии исполнения Договора путем предъявления Заказчиком письменного требования банку о выплате суммы штрафа с указанием его размера и основания предъявления такого требования. 
4. Все расходы, связанные с выпуском, передачей, перевыпуском, продлением Гарантии гарантийного периода несет Подрядчик за исключением случаев, когда необходимость перевыпуска, продления Гарантии гарантийного периода возникла по вине Заказчика.

8. Конфиденциальность
8.1.       Стороны признают, что вся информация, относящаяся к Договору, равно как и информация о самом факте заключения Договора и деятельности каждой из Сторон, либо деятельности любой другой компании, имеющей отношение к Сторонам, не являющаяся общедоступной и ставшая известной Сторонам вследствие заключения или исполнения Договора, считается конфиденциальной.
[bookmark: _Hlk230988912]8.2.         Стороны настоящим согласились, что результаты Работ, выполненных Подрядчиком во исполнение обязательств по Договору / результаты Услуг, оказанных Подрядчиком  во исполнение обязательств по Договору представляют собой конфиденциальную информацию Заказчика. Кроме того, для целей Договора конфиденциальной считается любая информация, представляющая действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании, и обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности (коммерческая тайна). Помимо этого, Стороны настоящим согласились, что подлежит охране также иная информация, не составляющая коммерческую тайну в соответствии с законодательством Российской Федерации, в отношении которой Стороной, предоставляющей такую информацию, было заявлено о том, что она является конфиденциальной. 
8.3.         Стороны обязуются не разглашать и не раскрывать информацию, указанную в пунктах 8.1. и 8.2. Договора, третьим лицам и не использовать ее в каких-либо целях, кроме как в целях, связанных с исполнением обязательств по Договору, как в течение срока его действия, так и после окончания срока его действия. 
Подрядчик не вправе без предварительного письменного согласия Заказчика:
а) размещать Конфиденциальную информацию в любых публичных источниках (СМИ, сайты, социальные сети, мессенджеры/каналы, публичные репозитории, презентации, портфолио/кейсы, пресс‑релизы, рекламные материалы, каталоги, тендерные заявки третьих лиц и т.п.);
б) использовать наименование Заказчика, фирменное наименование, товарные знаки, логотип, доменное имя, а также любые сведения, позволяющие идентифицировать Заказчика(в том числе как клиента/партнера), и/или делать заявления о наличии договорных отношений с Заказчиком.
Согласие Заказчика должно быть получено предварительно в письменном виде (включая обмен письмами/электронными сообщениями, позволяющими достоверно установить отправителя, если это предусмотрено Договором).
Допускается раскрытие указанной информации аудиторам, консультантам, страховщикам, лосс-аджастерам Стороны, а также аффилированным лицам, при условии принятия таким лицом письменного обязательства не разглашать полученную конфиденциальную информацию. 
Для целей Договора «аффилированное лицо» означает любую компанию, которая прямо или косвенно контролирует Сторону, или которое находится под контролем Стороны либо под общим контролем с ней. Под «контролем» в предыдущем предложении понимается владение, прямое или опосредованное, через одного или нескольких посредников, более чем 50% уставного капитала и/или голосующих акций лица.
8.4.         Подрядчик обязуется, со своей стороны, ограничить круг лиц, имеющих доступ к такой информации, числом, разумно необходимым для надлежащего исполнения обязательств по Договору. 
8.5.         Разглашение или раскрытие информации, указанной в пунктах 8.1. и 8.2. Договора, допускается только в случаях, предусмотренных соглашением Сторон, положениями действующего законодательства Российской Федерации и нарушения Подрядчиком условий Договора, включая нарушения правил охраны труда и техники безопасности, правил охраны окружающей среды и иных правил (стандартов, регламентов), обязательных к исполнению в соответствии с условиями Договора.
8.6.         Все рабочие и итоговые материалы, разработанные Подрядчиком для Заказчика во исполнение обязательств по Договору, являются собственностью Заказчика и не могут быть переданы Подрядчиком третьим лицам. В случае нарушения данного положения Подрядчик обязуется возместить Заказчику причиненные убытки.
8.7.         Подрядчик обязуется сохранять полную конфиденциальность в отношении всей полученной им в рамках Договора информации, которая признается конфиденциальной в соответствии с условиями Договора и положениями действующего законодательства Российской Федерации, в течение 5 (пяти) лет после окончания срока действия Договора.
8.8. Заказчик вправе учитывать факт нарушения Подрядчиком (и/или его аффилированными лицами) обязательств по конфиденциальности по настоящему Договору в Базе поставщиков при оценке рисков взаимодействия с ним в соответствии с Регламентом управления базой поставщиков, проверки надежности и предварительной квалификации в ПАО «Юнипро».
8.9. В случае нарушения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим разделом, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за каждый факт нарушения. Уплата штрафа не освобождает Подрядчика от обязанности прекратить нарушение и не лишает Заказчика права требовать возмещения убытков в части, не покрытой штрафом.

9.  Исключительные права и право собственности на результаты работ по 
Договору
9.1. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе, но не исключая: изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, а также исключительные права на результаты Работ, включая объекты авторских прав и потенциально патентоспособные технические решения, секреты производства (ноу-хау), созданные в рамках Договора, принадлежат Заказчику. Порядок использования Подрядчиком указанных выше результатов интеллектуальной деятельности для целей, не связанных с исполнением Договором, определяется Сторонами путем заключения лицензионного (сублицензионного) договора.
9.2. Право собственности на результаты Работ, отчетные документы и материалы, пользовательские инструкции, полученные в ходе выполнения работ по Договору, принадлежат Заказчику и считаются переданными с момента подписания Сторонами соответствующего Акта сдачи-приемки выполненных работ в отношении Работ по Проекту / Дополнительных работ. Подрядчик не имеет права передавать указанные в настоящем пункте объекты третьим лицам, в случае нарушения данного положения Подрядчик обязуется возместить Заказчику причиненные убытки.
9.3. По окончании выполнения Работ по Проекту/Дополнительных работ Подрядчик имеет право использовать на других проектах разработанные им при выполнении работ по Договору ноу-хау, методологии и модели внедрения Системы и ее отдельного функционала только с письменного согласия Заказчика. 
9.4. По окончании выполнения работ по Проекту/ Дополнительных Работ,  Подрядчик имеет право использовать на других проектах разработанные им при выполнении работ по Договору ноу-хау, методологии и модели внедрения Системы, не раскрывая конфиденциальную информацию Заказчика и не используя результаты Работ и их части (включая исходные коды, документацию, архитектурные/технические решения и иные материалы), созданные/разработанные по Договору специально для Заказчика. 

10. Ответственность Сторон
10.1.	За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Договором.
10.2.	За нарушение сроков начала и/или окончания выполнения Работ по Проекту, установленных п.2.2 Договора,  Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку, в размере 1/360 двойной ключевой ставки ЦБ РФ (действовавшей в соответствующие периоды нарушений) от общей стоимости выполнения Работ по Проекту, за каждый день просрочки исполнения обязательств. 
10.3. За нарушение сроков начала и/или окончания выполнения Работ по Проекту, установленных Календарным планом Проекту, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку, в размере 1/360 двойной ключевой ставки ЦБ РФ (действовавшей в соответствующие периоды нарушений) от цены выполнения соответствующих Работ по Проекту, сроки начала и/или окончания выполнения которых нарушены Подрядчиком, за каждый день просрочки исполнения обязательств.
10.4. Стороны договорились, что в случае, если нарушение срока начала выполнения Работ по Проекту, установленного п.2.2. Договора, и / или любого срока окончания выполнения Работ, определенного Календарным планом, явилось основанием для одностороннего внесудебного отказа Заказчика от исполнения Договора в порядке, предусмотренном пунктом 12.4 Договора (далее – Просрочка, явившаяся основанием для расторжения Договора), то неустойка за такую Просрочку, явившуюся основанием для расторжения Договора, рассчитывается в порядке, предусмотренном пунктом 10.2 или пунктом 10.3 Договора, соответственно, но в любом случае размер такой неустойки составит не менее 10% от цены Договора. 
Если Подрядчику до момента расторжения Договора уже были начислены неустойки согласно пункту 10.2 и / или пункту 10.3 Договора, то они засчитываются в счет неустойки за Просрочку, явившуюся основанием для расторжения Договора. В случае если ранее начисленные согласно пункту 10.2 и / или пункту 10.3 Договора неустойки уже были взысканы с Подрядчика, то неустойка за Просрочку, явившуюся основанием для расторжения Договора, подлежит соразмерному уменьшению на сумму таких ранее взысканных Заказчиком с Подрядчика неустоек.
10.5. За нарушение окончательного срока выполнения Работ, установленного пунктом 2.2. Договора, в том числе если оно явилось основанием для одностороннего внесудебного отказа Заказчика от исполнения Договора в порядке, предусмотренном пунктом 12.4 Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф:
10.5.1. если просрочка не превышает тридцать календарных дней - в размере 10 % от общей стоимости выполнения Работ по Проекту;
10.5.2. если просрочка превышает тридцать календарных дней, но менее ста восьмидесяти календарных дней, - в размере 15 % от общей стоимости выполнения Работ по Проекту;
10.5.3. если просрочка превышает сто восемьдесят календарных дней - в размере 
25 % от общей стоимости выполнения Работ по Проекту.
В сумму штрафа по настоящему пункту засчитывается сумма неустойки, начисленная в соответствии с пунктом 10.3. Договора за нарушение наиболее позднего срока окончания выполнения Работ, определенного Календарным планом.
10.6. В случае нарушения установленных Договором сроков оплаты по Договору Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 1/360 ключевой ставки Банка России (ЦБ РФ) (действовавшей в соответствующие периоды нарушений), начисляемой на просроченную к уплате сумму за каждый день просрочки.
10.7. За нарушение срока устранения дефектов, недостатков или недоделок по Договору, в том числе в течение гарантийного срока, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 1/360 двойной ключевой ставки ЦБ РФ (действовавшей в соответствующие периоды нарушений) от общей цены Договора за каждый день просрочки исполнения обязательств.
10.8. За нарушение сроков оказания Услуг по технической поддержке, Подрядчик выплачивает по письменному требованию Заказчика неустойку в размере 1/360 двойной ключевой ставки ЦБ РФ (действовавшей в соответствующие периоды нарушений) соответственно от общей стоимости оказания Услуг по технической поддержке, по которым нарушен срок выполнения, за каждый день просрочки.  
10.9. В случае нарушения сроков выполнения Дополнительных работ Подрядчик выплачивает по письменному требованию Заказчика неустойку в размере 1/360 двойной ключевой ставки ЦБ РФ (действовавшей в соответствующие периоды нарушений) от согласованной Сторонами стоимости Дополнительных работ, по которым нарушен срок выполнения, за каждый день просрочки. 
10.10. Подрядчик несет ответственность за некачественное оказание Услуг по технической поддержке в соответствии с Техническим заданием. 
10.11. В случае несоблюдения Подрядчиком требований по предоставлению Календарного плана Проекта, проектных решений, иных документов или отчетности, предусмотренных Договором, включая его приложения, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в сумме 30 000 (тридцать тысяч) рублей за непредоставление каждого документа.
10.12. За нарушение сроков предоставления прав использования ПО Подрядчик выплачивает по письменному требованию Заказчика неустойку в размере 1/360 двойной ключевой ставки ЦБ РФ (действовавшей в соответствующие периоды нарушений) от суммы вознаграждения за предоставление прав использования ПО, за каждый день просрочки.
[bookmark: _Hlk91442777]10.13. За нарушение Подрядчиком условий и порядка привлечения к выполнению работ по Договору третьих лиц (субподрядчиков), Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф: 
– в сумме 100 000 (сто тысяч) рублей за первично выявленное в период действия Договора нарушение; 
– в сумме 200 000 (двести тысяч) рублей за повторное и каждое последующее нарушение в течение срока действия Договора.
[bookmark: _Hlk233119707]10.14(1). В случае невозврата предоставленных Заказчиком работникам (иным представителям) Подрядчика пропусков на энергопредприятие Заказчика (объект Заказчика, расположенный на территории одного из филиалов ПАО «Юнипро») Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в сумме 500 рублей за 1 (один) невозвращенный пропуск. 
В случае нарушения сроков сдачи (возврата) пропусков Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1% от стоимости каждого невозвращенного своевременно пропуска, составляющей 500 рублей, за каждый день просрочки сдачи пропуска, но не более стоимости пропуска. 
При утрате пропуска персоналом Подрядчика выдача нового пропуска производится на основании заявки Подрядчика при условии предоставления доказательств об оплате штрафа за утраченный пропуск. В случае отсутствия пропуска персонал Подрядчика, согласно положению о пропускной системе Заказчика, на территорию Заказчика не допускается. Заказчик не несет ответственности за срыв сроков выполнения Работ по Договору в связи с отсутствием у персонала Подрядчика пропусков. 
10.14(2). В случае невозврата, в установленный настоящим пунктом срок, предоставленных Заказчиком работникам (иным представителям) Подрядчика пропусков (именных магнитных карт) для прохода на территорию офисных и иных помещений Московского представительства ПАО «Юнипро», Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения письменного требования Заказчика возместить их стоимость Заказчику из расчета 30 долларов США (включая НДС) за один пропуск (магнитную карту) в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации (далее – ЦБ РФ) на день оплаты на основании выставленного Заказчиком счета. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Заказчика. 
Магнитные карты подлежат возврату Заказчику по истечении общего срока выполнения работ по Договору либо при увольнении соответствующего работника Подрядчика. Факт выдачи и возврата магнитных карт оформляется Сторонами актом приема-передачи, составляемым в свободной форме с указанием количества переданных магнитных карт и подписываемым уполномоченными лицами Сторон.
10.15. За нарушение работником (работниками) Подрядчика (работником (работниками) привлеченного Подрядчиком субподрядчика) установленного Правилами запрета на осуществление на территории Заказчика фото- и/или видео съемки без письменного разрешения Заказчика, равно как запрета на внесение на территорию опасных производственных объектов Заказчика устройств, которые имеют функции фотографирования и/или видеосъемки, в том числе фото- или видеокамер, мобильных телефонов, смартфонов, планшетных компьютеров, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф: 
– в сумме 100 000 (сто тысяч) рублей за первично выявленное в период действия Договора нарушение; 
– в сумме 200 000 (двести тысяч) рублей за повторное и каждое последующее нарушение в течение срока действия Договора.
[bookmark: _Hlk203919907][bookmark: _Hlk203920870]10.16. В случае выявления на территории объекта Заказчика (объекта выполнения работ), в том числе на контрольно-пропускном пункте,
– работника Подрядчика (работника привлеченного Подрядчиком субподрядчика), находящегося в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, либо 
– у работника Подрядчика (работника привлеченного Подрядчиком субподрядчика) алкогольного напитка, наркотического или психотропного вещества и их прекурсоров 
Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф:
– в сумме 100 000 (сто тысяч) рублей за выявленное в первый раз нарушение в период действия Договора; 
– в сумме 200 000 (двести тысяч) рублей за повторное и каждое последующее нарушение в течение срока действия Договора. 
10.17. В случае изменения Подрядчиком согласованного с Заказчиком в соответствии с разделом 3 Договора состава работников Подрядчика, входящего в Проектную группу, без полученного предварительного письменного согласования Заказчика на такое изменение состава работников Проектной группы,  Подрядчик по письменному требованию Заказчика уплачивает штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждое выявленное нарушение.

Если срок выполнения обязательств Подрядчиком по Договору превышает 18 месяцев и цена Договора без учета НДС более 10 000 000 рублей, то в Договор включается следующий пункт с корректировкой нумерации следующих пунктов:

В случае нарушения Подрядчиком срока выполнения повторной аккредитации в базе поставщиков Заказчика, Подрядчик по письменному требованию Заказчика уплачивает штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждое такое нарушение.

10.18. Неустойки и штрафы, а также компенсируемые расходы и убытки, предусмотренные Договором, подлежат выплате Подрядчиком Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предъявления Заказчиком соответствующего письменного уведомления (требования). Если данное требование в течение указанного срока добровольно не исполнено Подрядчиком, Заказчик вправе зачесть суммы штрафов и неустоек, а также компенсируемых расходов и убытков, предусмотренных Договором, из любых сумм, причитающихся к выплате Подрядчику по Договору в порядке, указанном в пункте 7.14. Договора. При исчислении неустоек и штрафов по Договору цена Договора/стоимость выполнения Работ и оказания Услуг принимается с учетом НДС.
10.19. Подрядчик обязуется возместить Заказчику все убытки, причиненные последнему неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Договору, в том числе убытки, возникающие у Заказчика в связи с нарушением или неисполнением Подрядчиком (привлеченным им субподрядчиком) требований пожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности, экологических, природоохранных и иных требований, установленных законодательством Российской Федерации и (или) предусмотренных Договором, включая связанные с указанными нарушениями убытки Заказчика в виде наложенных на него государственными органами административных штрафов и иных санкций.
Убытки подлежат возмещению в полной сумме сверх штрафов и неустоек, предусмотренных Договором.
10.20. Уплата неустойки или штрафа не освобождает Стороны от принятых на себя обязательств. 
11. Срок действия Договора
11.1.	Договор вступает в силу (считается заключенным) с даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
11.2.	При исчислении сроков, установленных Договором в рабочих днях, за основу берется пятидневная рабочая неделя.
11.3.	Сроки, предусмотренные Договором, могут быть продлены только по соглашению Сторон, форма которого должна отвечать требованиям п.п. 12.1 Договора.
12. Расторжение и изменение Договора, отказ от исполнения Договора
12.1. Любые изменения и дополнения к Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами, за исключением предусмотренных Договором случаев одностороннего изменения Договора.
12.2. При расторжении Договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика результат работ по Договору передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно. При этом Стороны обязуются произвести взаимные расчеты по Договору в срок, установленный соглашением о расторжении Договора.
12.3. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора (расторгнуть Договор) (полностью или в части) в любой момент по своему усмотрению (п. 4.2.4 Договора).
В этом случае Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость Работ/оказанных Услуг, фактически выполненных Подрядчиком до момента остановки производства Работ/оказания Услуг вследствие отказа от исполнения Договора (расторжения Договора).
Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком от Заказчика уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора.
12.4. Помимо иных случаев, прямо указанных в Договоре (в том числе в п. 12.3 Договора), Заказчик имеет право отказаться от исполнения Договора (расторгнуть Договор) в одностороннем внесудебном порядке, если Подрядчик допустил одно из следующих существенных нарушений условий Договора:
a) Подрядчик в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня, который установлен как день начала выполнения Работ по Проекту, не приступил к выполнению Работ по Проекту;
б) просрочка в выполнении сроков выполнения Работ по Проекту, сроки по которым определены в Календарном плане Проекта, или всего объема работ по Проекту или Дополнительным работам, сроки по которым определены в разделе 2 Договора, превысит 30 (тридцать) календарных дней;
в) Подрядчик не выполняет Работы по Договору или выполняет Работы по Договору настолько медленно, что становится очевидным, что Работы не будут завершены к установленному сроку;
г) в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность использования результата Работ для указанной в Договоре цели или в соответствии с его назначением и не были устранены Подрядчиком в установленный Заказчиком срок;
д) Подрядчик передает в субподряд работы (привлекает соисполнителя) или уступает права и/или обязанности по Договору другому лицу без согласия Заказчика;
е) в случае отзыва, аннулирования, признания недействительными или утраты силы по иным основаниям выданных Подрядчику лицензий на осуществление деятельности, разрешений или согласований, в отсутствие которых становится невозможным исполнение им обязательств по Договору;
и) в случае иного существенного нарушения Подрядчиком Договора, которое влечет для Заказчика такой ущерб, что он в значительной степени лишается того, на что вправе был рассчитывать при заключении Договора, если такое нарушение не устраняется Подрядчиком в течение разумного срока, установленного Заказчиком в требовании об устранении такого нарушения.
В случае возникновения каждого случая нарушения Договора Подрядчиком, являющегося основанием для одностороннего внесудебного отказа Заказчика от исполнения Договора (за исключением нарушений, указанных в подпунктах а) и б) настоящего пункта), Заказчик вправе заявить об отказе от исполнения Договора (расторгнуть Договор в одностороннем порядке) в течение 90 (девяноста) календарных дней с момента выявления Заказчиком каждого такого нарушения. 
В случае наступления любой из просрочек, указанных в подпунктах а) и б) настоящего пункта, Заказчик вправе заявить об отказе от исполнения Договора (расторгнуть Договор в одностороннем порядке) в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента наступления каждой такой просрочки. Если Заказчик не заявил об отказе от исполнения Договора в указанный срок, то Подрядчику предоставляется льготный период для устранения указанной просрочки и завершения (начала) выполнения просроченных работ длительностью 30 (тридцать) календарных дней с даты истечения срока на заявление Заказчиком об отказе от исполнения Договора. Если просрочка выполнения работ не устранена Подрядчиком и просроченные работы не завершены до истечения указанного льготного периода, то его истечение является самостоятельным основанием для одностороннего внесудебного отказа Заказчика от исполнения Договора в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента истечения льготного периода. Предоставление льготного периода для устранения указанной просрочки и завершения выполнения просроченных работ в соответствии с настоящим абзацем Договора может осуществляться неограниченное количество раз, вплоть до завершения Подрядчиком выполнения просроченных работ, либо отказа Заказчика от исполнения Договора, либо его прекращения по иному основанию, и истечение каждого такого льготного периода будет рассматриваться в качестве самостоятельного основания для одностороннего внесудебного отказа Заказчика от исполнения Договора в порядке, предусмотренном настоящим абзацем Договора. Во избежание сомнений Стороны согласовали, что предоставление льготного периода для устранения допущенной просрочки и завершения выполнения просроченных работ не является продлением срока выполнения работ, не освобождает Подрядчика от ответственности за нарушение соответствующего срока выполнения работ (в т.ч. не прекращает исчисление предусмотренных Договором неустоек и штрафов), и не прекращает любые иные последствия нарушения Подрядчиком срока выполнения работ, предусмотренные Договором или действующим законодательством. 
Стороны договорились, что в течение установленных в настоящем пункте сроков для заявления Заказчиком отказа от исполнения Договора любое исполнение Договора со стороны Заказчика (включая, приемку работ, оплату выполненных работ, переписку по исполнению Договора), равно как и корректировка его условий по согласованию с Заказчиком, не означают и не могут трактоваться как подтверждение Заказчиком продолжения дальнейшего действия Договора и лишение Заказчика права на отказ от исполнения Договора (расторжение Договора) по основанию соответствующего нарушения Договора Подрядчиком (если соответствующее подтверждение или отказ от одностороннего расторжения не будут прямо выражены Заказчиком в письменном документе или дополнительном соглашении к Договору). 
При расторжении Договора по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом Договора, Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость работ, выполненных Подрядчиком до момента остановки производства работ вследствие отказа от исполнения Договора (расторжения Договора). При этом, Подрядчик обязан возместить Заказчику связанные с досрочным расторжением Договора убытки и выплатить предусмотренные Договором неустойку, штраф за неисполнение обязательств.
Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком от Заказчика Уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора, если более поздний срок не указан в таком уведомлении.
12.5. При расторжении Договора по соглашению Сторон Стороны обязуются урегулировать все взаимные требования в соглашении о расторжении Договора. При этом Стороны обязуются произвести взаимные расчеты по Договору в срок, установленный соглашением о расторжении Договора.
12.6. В случае расторжения Договора/отказа одной из сторон от исполнения Договора Подрядчик обязуется вернуть Заказчику все полученные от Заказчика документы и (или) материалы (при наличии) в течение 3-х (трех) рабочих дней с даты расторжения Договора/ отказа от исполнения Договора

В случае если Заказчик обязуется уплатить Подрядчику авансовые платежи (авансовый платеж), то Договор дополняется пунктом 12.7 следующего содержания, с изменением нумерации последующих пунктов: 

12.7. В случае досрочного отказа от исполнения Договора (расторжения Договора) Подрядчик обязан вернуть Заказчику сумму авансового платежа в части, не погашенной фактически выполненными и надлежащим образом принятыми Заказчиком Работами. Авансовый платеж должен быть возвращен путем перечисления на расчётный счет Заказчика в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты расторжения Договора. Если Подрядчик просрочил возврат аванса в случаях, предусмотренных Договором, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 1/360 двойной ключевой ставки ЦБ РФ (действовавшей в соответствующие периоды нарушений) от несвоевременно возвращенной суммы аванса за каждый день просрочки.

13. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения настоящего Договора, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся, включая, но, не ограничиваясь этим: пожар, наводнение и иные явления природы, военные действия, массовые беспорядки. Наличие форс-мажорных обстоятельств подтверждается соответствующим документом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.
13.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 13.1 Договора, Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору и срок исполнения обязательств.
13.3. По прекращении действия обстоятельств, указанных в п. 13.1 Договора, Сторона должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменном виде. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательство по Договору.
13.4. В случаях, предусмотренных в п. 13.1 Договора, и при исполнении обязанности соответствующей Стороной, установленной п. 13.2 Договора, срок выполнение Сторонами своих обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.
13.5. В случаях, когда обстоятельства, указанные в п. 13.1 Договора, и их последствия продолжают действовать более трех месяцев и при наступлении таких обстоятельств становится ясно, что они и их последствия будут действовать более этого срока, любая из Сторон вправе расторгнуть Договор, предупредив об этом письменно другую Сторону не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты расторжения Договора.
14. Споры и применимое право
14.1.	К отношениям Сторон, вытекающим из Договора, применяется право Российской Федерации.
14.2.	В случае возникновения споров и разногласий, возникающих по Договору или в связи с ним, Стороны примут все меры к их решению путем переговоров. 
14.3. Если споры и разногласия по Договору не будут урегулированы в ходе переговоров, то до обращения в суд за защитой своих прав Сторона, полагающая, что ее права нарушены, обязана направить противоположной Стороне претензию.
Претензией признается письменное требование Стороны, адресованное противоположной Стороне по Договору, с указанием на необходимость совершить какие-либо действия либо воздержаться от их совершения. Претензия должна быть подписана уполномоченным лицом. Срок ответа на претензию составляет 10 (десять) рабочих дней с даты ее получения противоположной Стороной, если иное не указано в самой претензии. 
[bookmark: _GoBack]14.4. В случае невозможности решения споров и разногласий, возникающих по Договору или в связи с ним, в претензионном порядке, таковые подлежат разрешению в Арбитражном суде Пермского края (для филиала «Яйвинская ГРЭС»), Арбитражном суде Московской области (для филиала «Шатурская ГРЭС»), Арбитражном суде Смоленской области (для филиала «Смоленская ГРЭС»), Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (для филиала «Сургутская ГРЭС-2»), Арбитражном суде Красноярского края (для филиала «Березовская ГРЭС»), Арбитражном суде города Москвы (для исполнительного аппарата).


15. Гарантийные обязательства
15.1.	Срок гарантии качества результата выполненных Работ по Договору (гарантийный срок) устанавливается продолжительностью 12 (двенадцать) месяцев/ _________ (указать применимый срок) с даты подписания Сторонами соответствующего Акта сдачи-приемки Работ. 
В период гарантийного срока Подрядчик в случаях, если поведение Системы не соответствует определенному в Техническом задании, безвозмездно устраняет выявленные ошибки в работе Системы или в документации на Систему. 
15.2. Если в течение гарантийного срока в функциях Системы обнаружатся дефекты (недостатки, недоделки и т.п.), то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в течение срока, который устанавливается Заказчиком в одностороннем порядке, если Подрядчик не докажет, что указанные дефекты возникли по вине Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов. Если срок для устранения дефектов (недостатков, недоделок и т.п.) не установлен Заказчиком в течение двух рабочих дней с момента объявления об этих дефектах (недостатках, недоделках и т.п.) Подрядчику, последний обязуется их устранить в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента получения от Заказчика информации об обнаружении. 
Для составления акта, фиксирующего дефекты в период гарантийного срока, и согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан обеспечить явку своего уполномоченного представителя в срок не позднее 2 (двух) календарных дней со дня получения соответствующего письменного уведомления Заказчика. Заказчик направляет указанное в настоящем пункте Договора письменное уведомление в порядке, предусмотренном в 
п. 19.4 -19.5 Договора.
В случае неявки представителя Подрядчика для участия в составлении акта в указанный срок либо необоснованного отказа представителя Подрядчика от участия в составлении акта (от его подписания), Заказчик вправе составить акт в одностороннем порядке. Составленный в одностороннем порядке акт, фиксирующий дефекты, выявленные в период гарантийного срока, является основанием для устранения дефектов в сроки, установленные Заказчиком, и направляется Подрядчику в порядке, предусмотренном в 
п. 19.4 -19.5 Договора, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты его составления. Указанные в таком акте сведения не могут быть в дальнейшем оспорены Подрядчиком.
Кроме того, возникающие дефекты фиксируются в информационной системе Сервис деск и дублируются по электронной почте на адрес электронной почты _____________, предоставленный Подрядчиком.
15.3.	В случае обнаружения недостатков в выполненных Работах, в том числе возникших в течение гарантийного срока, Заказчик вправе по своему выбору:
– потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
– потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
– самостоятельно или с привлечением третьих лиц устранить недостатки и потребовать от Подрядчика возмещения своих расходов на устранение недостатков.
15.4.	В случае если в течение гарантийного срока выявлен дефект Системы, причиной которого является решение (разработка) Подрядчика по другим инцидентам, либо по запросам на доработку, выполненным раннее, данный инцидент обрабатывается Подрядчиком за свой счет.
17. Заверения Сторон
15. 
17.1. Каждая из Сторон заверяет и гарантирует другой Стороне, полагающейся при заключении Договора на предоставляемые в соответствии с настоящим пунктом Договора заверения и гарантии, следующее:
– Сторона является надлежащим образом учрежденным и зарегистрированным юридическим лицом и/или надлежащим образом зарегистрированным индивидуальным предпринимателем;
[bookmark: _Hlk138025183]– исполнительный орган Стороны находится и осуществляет функции управления по месту нахождения (государственной регистрации) юридического лица или его обособленного подразделения;
– для заключения и исполнения Договора Сторона получила все необходимые согласия, одобрения и разрешения, получение которых необходимо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, учредительными и локальными документами;
– Сторона имеет законное право осуществлять вид экономической деятельности, предусмотренный Договором (имеет надлежащий ОКВЭД);
– не существует законодательных, подзаконных нормативных и индивидуальных актов, локальных документов, а также решений органов управления, запрещающих Стороне или ограничивающих ее право заключать и исполнять Договор;
– полномочия лица на заключение Договора не ограничены учредительными документами, локальными нормативно-правовыми актами Стороны или иными регулирующими ее деятельность документами по сравнению с тем, как они определены в доверенности, в законе либо как они могут считаться очевидными из обстановки, в которой совершается Договор, и при его совершении такое лицо не вышло за пределы этих ограничений и не действовало в ущерб интересам представляемой Стороны;
– вся информация и документы, предоставленные Стороной другой Стороне в связи с заключением Договора, являются достоверными, и она не скрыла обстоятельств, которые могли бы, при их обнаружении, негативно повлиять на решение другой Стороны, касающееся заключения настоящего Договора;
– заключение Стороной Договора не повлечет нарушения ей каких-либо обязательств перед третьим лицом и не даст оснований третьему лицу предъявлять к ней какие-либо требования в связи с таким нарушением;
– отсутствуют какие-либо соглашения, инструменты, договоренности, решения суда или иные ограничения, запрещающие или делающие невозможным для Стороны заключение Договора и исполнение установленных им обязательств;
– в отношении Стороны не принято решение о добровольной или принудительной ликвидации;
– в отношении Стороны не возбуждено производство по делу о банкротстве и не введена ни одна из процедур, применяемых в деле о банкротстве в соответствии с действующим законодательством, а также не предпринималось и не планируется совершение корпоративных действий, связанных, либо направленных, на инициирование процедуры банкротства.
17.2. Помимо вышеуказанных гарантий и заверений, руководствуясь гражданским и налоговым законодательством, Подрядчик заверяет Заказчика, полагающегося при заключении Договора на заверения и гарантии Подрядчика, и гарантирует следующее:
– Подрядчиком уплачиваются все налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также им ведется и своевременно подается в налоговые и иные государственные органы налоговая, бухгалтерская, статистическая и иная государственная отчетность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
– все операции Подрядчика по приобретению материалов и оборудования у своих контрагентов, предоставление их Заказчику полностью отражены в первичной документации Подрядчика, в бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности, обязанность по ведению которой возлагается на Подрядчика;
– Подрядчик гарантирует и обязуется отражать суммы НДС, подлежащие включению в налоговую базу Подрядчика в связи с выполнением работ по Договору, в налоговой декларации по НДС, в случае если Подрядчик в соответствии с законодательством России является плательщиком НДС;
– Подрядчик предоставит Заказчику полностью соответствующие действующему законодательству Российской Федерации первичные учетные документы, которыми оформляется выполнение работ по Договору (включая, но не ограничиваясь, счета-фактуры, акты о приемке выполненных работ и т.д.);
– Подрядчик (совместно с субподрядчиком(ами) – в случае привлечения в установленном Договором порядке Подрядчиком субподрядчика(ов) для выполнения работ по Договору) располагает всеми возможностями и соответствует всем условиям, необходимым для надлежащего исполнения обязательств по Договору (достаточным персоналом с необходимой квалификацией, основными средствами, производственными активами, иными материальными ресурсами, складскими помещениями, транспортными средствами, обязательными разрешениями и лицензиями и т.п.);
– предоставляемые для выполнения работ по Договору программы, материалы и оборудование, принадлежат Подрядчику на праве собственности или ином законном праве.
Подрядчик обязуется по первому требованию Заказчика или налоговых органов в рамках проведения мероприятий налогового контроля предоставить надлежащим образом заверенные копии документов, относящихся к выполнению работ по Договору и подтверждающих гарантии и заверения, указанные в Договоре, Заказчику – в срок, не превышающий 3 (три) рабочих дня с момента получения соответствующего запроса от Заказчика, налоговому органу – в сроки и в порядке, установленные НК РФ.
17.3. Стороны признают, что при заключении Договора, они полагались на заверения, содержащиеся в настоящем разделе Договора, достоверность которых имеет существенное значение для Сторон.
Каждая Сторона обязуется возместить другой Стороне убытки, понесенные вследствие недостоверности (нарушения) предоставленных в соответствии с разделом 16 Договора гарантий и заверений в пределах суммы реального ущерба, причиненного пострадавшей Стороне.
Подрядчик обязуется возместить Заказчику убытки, понесенные последним вследствие недостоверности (нарушения) предоставленных Подрядчиком в соответствии с разделом 16 Договора гарантий и заверений и/или допущенных Подрядчиком нарушений, в том числе, налогового законодательства, отраженных в решениях налоговых органов, в размере сумм, уплаченных Заказчиком в бюджет на основании требований налоговых органов об уплате налогов (пеней, штрафов), решений налоговых органов о взыскании НДС (в том числе в результате принятия налоговыми органами решений об отказе в применении налоговых вычетов), который был уплачен Подрядчику в составе цены выполненных работ.
Виновная Сторона обязуется компенсировать пострадавшей Стороне оговоренные в настоящем пункте Договора убытки (в том числе доначисленный НДС, штраф, пеня и т.д.) в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от пострадавшей Стороны соответствующего обоснованного требования о компенсации убытков и копий документов, подтверждающих факт причинения убытков и их размер.
Стороны договорились понимать под подтверждающими документами заверенные копии акта и решения Федеральной налоговой службы России (в том числе ее территориальных органов), вынесенных на основании проведенной в отношении Заказчика налоговой проверки или мотивированное мнение налогового органа и уведомление о согласии с мотивированным мнением.
18. Антикоррупционная оговорка
18.1. При исполнении обязательств по Договору Стороны, их работники, представители и аффилированные лица не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату денежных средств или иных ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получения каких-либо неправомерных преимуществ или с иными противоправными целями.
18.2. При исполнении обязательств по Договору Стороны, их работники, представители и аффилированные лица не осуществляют действия, квалифицируемые законодательством Российской Федерации как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление должностным положением или полномочиями, а также иные действия, нарушающие требования законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии коррупции.
18.3. В случае возникновения у Стороны оснований полагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо обязательств, предусмотренных п. 18.1 и 18.2 Договора, соответствующая Сторона обязуется незамедлительно уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение п. 18.1 и 18.2 Договора другой Стороной, ее работниками, представителями или аффилированными лицами.
18.4. Сторона, получившая уведомление о нарушении п. 18.1 и/или 18.2 Договора, обязана рассмотреть уведомление и предоставить другой Стороне письменный мотивированный ответ в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения уведомления.
[bookmark: Par4]18.5. В случае подтверждения нарушения Стороной обязательств, указанных в п. 18.1 и/или 18.2 Договора, установление факта нарушений данных обязательств компетентным органом или судом, а также в случае неполучения другой Стороной ответа на уведомление в установленный срок, другая Сторона имеет право отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке, направив письменное уведомление о расторжении, и потребовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате расторжения Договора.
18.6. Стороны договорились информировать друг друга о фактах или подозрениях в мошеннических действиях, хищениях, конфликте интересов, а также действиях, связанных с нарушением антикоррупционного законодательства работниками, представителями и аффилированными лицами другой Стороны с гарантией обеспечения конфиденциальности. Информирование осуществляется следующими способами: 
Заказчика: путем заполнения формы на сайте Заказчика по адресу: https://www.unipro.energy/corporate_governance/compliance/ или направления обращения по адресу электронной почты: compliance@unipro.energy;
Подрядчика: обращение по телефону: ____________ или путем направления обращения по адресу электронной почты: _________________________________________. 
19. Прочие условия
19.1. Подрядчик обязуется не разглашать третьим лицам инсайдерскую информацию Заказчика, ставшую известной Подрядчику при исполнении Договора, а также принимать все зависящие от него меры к защите ставшей ему известной инсайдерской информации Заказчика и недопущению неправомерного использования и распространения инсайдерской информации без согласия Заказчика. 
19.2. В соответствии с Положением о соблюдении Принципов Глобального договора ООН, действующим в ПАО «Юнипро», Заказчик признает обязательным соблюдение Десяти Принципов Глобального договора ООН, к которым относятся общепризнанные принципы в области прав человека, трудовых отношений, охраны окружающей среды и борьбы с коррупцией, определенные такими международно-правовыми актами как Всеобщая декларация прав человека; Декларация международной организации труда об основополагающих принципах и правах на производстве; Рио-де-Жанейрская декларация по окружающей среде и развитию; Конвенция ООН против коррупции. Положение о соблюдении Принципов Глобального договора ООН, действующее ПАО «Юнипро», опубликовано на сайте ПАО «Юнипро»: www.unipro.energy. Подрядчик с Положением о соблюдении Принципов Глобального договора ООН, действующим в ПАО «Юнипро», ознакомлен и будет стремиться соблюдать Принципы Глобального договора ООН и принимать все зависящие от него меры по недопущению нарушения Принципов Глобального договора ООН.
19.3. Уступка прав (требований) к Заказчику по Договору без письменного согласия Заказчика не допускается. 
В случае нарушения указанного в предыдущем абзаце запрета Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 20 % (двадцать процентов) от суммы уступленных прав (требований) по денежному обязательству, а если определить сумму уступленных прав (требований) по денежному обязательству не представляется возможным или Подрядчик уступил права (требования) на получение неденежного исполнения, то сумма штрафа исчисляется от цены Договора, указанной в п. 7.1 Договора.
19.4. Официальные уведомления, извещения, требования, претензии и иные юридически значимые сообщения (документы), предусмотренные Договором, которые в силу закона или в соответствии с условиями Договора влекут гражданско-правовые последствия для Стороны Договора, которой они адресованы (далее - «Юридически значимые сообщения»), должны направляться одним из следующих способов:
– почтовой связью (в т.ч. телеграммой, курьерской доставкой) по адресу, указанному в Договоре в качестве почтового адреса Стороны, а при отсутствии в Договоре почтового адреса - по юридическому адресу (адресу места государственной регистрации) Стороны;
– путем вручения нарочным.
19.4.1. Юридически значимое сообщение считается доставленным Стороне:
– при направлении почтовой связью: с момента его поступления в организацию связи по адресу, указанному в Договоре в качестве почтового адреса Стороны или по юридическому адресу; в том числе если оно поступило Стороне, но по обстоятельствам, зависящим от Стороны, не было вручено Стороне или Сторона не ознакомилась с ним (статья 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации);
– при вручении нарочным: с момента его вручения уполномоченному представителю Стороны.
 19.5. Переписка и взаимодействие между Сторонами в рамках исполнения Договора осуществляются в следующем порядке:
19.5.1. Рабочая переписка и взаимодействие между Сторонами (за исключением направления Юридически значимых сообщений, предусмотренных п. 19.4. Договора) могут осуществляться Сторонами с использованием адресов электронной почты и других электронных средств связи и коммуникации.
19.5.2. Скан-копии официальных уведомлений или извещений, требующих в целях надлежащего исполнения Договора (i) оперативного уведомления Стороны Договора, и/или (ii) принятия оперативных мер Стороной/Сторонами по Договору, и/или (iii) вызова представителя Стороны по Договору, могут быть направлены по адресу корпоративной электронной почты с указанием в сопроводительном письме номера и даты настоящего Договора, при условии последующего направления Стороне Договора оригинала официального уведомления или извещения способами, установленными п. 19.4. Договора, не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты направления соответствующей скан-копии по электронной почте. 
Адреса корпоративной электронной почты:
– Заказчика: info@unipro.energy (для Исполнительного аппарата) / yagres@unipro.energy (для филиала «Яйвинская ГРЭС») / shgres@unipro.energy (для филиала «Шатурская ГРЭС») / smgres@unipro.energy (для филиала «Смоленская ГРЭС»)/ surgut_gres-2@unipro.energy (для филиала «Сургутская ГРЭС-2» ГРЭС) / bgres@unipro.energy (для филиала «Березовская ГРЭС»); 
– Подрядчика: _______________.
19.6. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 
[bookmark: _Hlk238641727]Договор, в том числе, приложения, протоколы разногласий, протоколы урегулирования (согласования) разногласий к Договору, дополнительные соглашения к Договору могут быть заключены путем составления как документа на бумажном носителе, подписанного собственноручными подписями уполномоченных представителей Сторон, так и в виде электронного документа, подписанного ЭП уполномоченных представителей Сторон. Любой, из указанных в настоящем абзаце, документ, оформленный в виде электронного документа, подписанного ЭП уполномоченных представителей Сторон, признаётся Сторонами равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручными подписями уполномоченных представителей Сторон.   
Сроки, указанные в Договоре, исчисляются в календарных днях, если прямо не указано, что такие сроки исчисляются в рабочих днях. При исчислении сроков, установленных Договором в рабочих днях, за основу берется пятидневная рабочая неделя.
19.7. В случае возникновения каких-либо разночтений / несоответствий между условиями Договора и Технического задания (приложение № 1 к Договору) преимущественную силу имеют условия Договора. 
[bookmark: _Hlk236644222]19.8. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:
- Приложение № 1. Техническое задание;
- Приложение № 2. Лицензионный / Сублицензионный договор;
- Приложение № 3. Заявка на оказание услуг (форма);
- Приложение № 4. Отчет по услугам по технической поддержке (форма);
- Приложение № 5. Информационное письмо Контактные лица Заказчика (Подрядчика) (форма);
- Приложение № 6. Согласие на предоставление персональных данных (для специалистов Заказчика) (форма);
- Приложение № 7. Согласие на обработку персональных данных для специалистов Заказчика (форма);
- Приложение № 8. Согласие на предоставление персональных данных (для специалистов Подрядчика) (форма); 
- Приложение № 9. Согласие на обработку персональных данных для специалистов Подрядчика (форма); 
- Приложение № 10. Поручение на обработку персональных данных.
20. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик: 
ПАО «Юнипро»
Юридический адрес: 628406, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 23, сооруж. 34. 
Почтовый адрес: 
ОГРН 1058602056985
ИНН 8602067092, КПП _________
р/с ____________________ в ___________
к/с ____________________
БИК _________



______________ / ______________ 

	Подрядчик:

Юридический адрес:
Почтовый адрес: 










______________ / ______________ 
м.п.




Приложение № 2 
к договору №___________
от «___» __________20___ года

Лицензионный договор / Сублицензионный договор № ___________
на предоставление прав использования программ для ЭВМ

г. ______                                                                                       «____» __________ 20__ года

Публичное акционерное общество «Юнипро», именуемое в дальнейшем «Лицензиат» / «Сублицензиат», в лице __________________________________, действующего на основании ______________________________, с одной стороны, и ________________, именуемое в дальнейшем «Лицензиар» / «Лицензиат», в лице ____________________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, при совместном упоминании в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий лицензионный / сублицензионный договор (далее – Договор) к договору № ______ от __________ (далее – Основной договор) о нижеследующем:
1. [bookmark: _Ref47958368]Предмет Договора
1.1. Лицензиар / Лицензиат обязуется передать Лицензиату / Сублицензиату, а Лицензиат / Сублицензиат обязуется принять права использования программ для электронных вычислительных машин (далее – ПО) в количестве и объеме, определенных Спецификацией (Приложение № 1 к Договору) (далее - Спецификация), и оплатить вознаграждение за использование ПО на условиях, предусмотренных Договором.
2. Обязанности Лицензиара /Лицензиата
2.1. [bookmark: _Ref47958327][bookmark: OLE_LINK3]Лицензиар / Лицензиат обязуется предоставить права использования ПО в соответствии со Спецификацией, являющейся его неотъемлемой частью. Предоставление прав использования осуществляется в срок:_____________________. 
2.2. Факт предоставления прав использования ПО оформляется Сторонами Актом приема-передачи прав использования ПО.
2.3. Лицензиар / Лицензиат передает Лицензиату / Сублицензиату Акт приема-передачи прав использования ПО, подписанный со своей стороны в двух экземплярах на бумажном носителе, либо в форме электронного документа, подписанного ЭП,  в порядке, предусмотренном пунктами 2.5. – 2.7. Договора, в день предоставления прав использования ПО. Одновременно с Актом приема-передачи прав использования ПО Лицензиар / Лицензиат передает Лицензиату / Сублицензиату письменное уведомление о включении ПО, права на использование которого передаются по акту, на дату передачи Лицензиату / Сублицензиату Акта приема-передачи прав использования ПО, в Единый реестр российских программ для электронно-вычислительных машин и баз данных либо о невключении ПО в указанный реестр. 
2.4. В случае применения технических средств защиты использования ПО, Лицензиар / Лицензиат обязуется одновременно с подписанием Акта приема-передачи прав использования ПО предоставить Лицензиату / Сублицензиату возможность использования соответствующего ПО, в том числе путем сообщения (передачи) ему необходимых ключей доступа и паролей. 
2.5. Лицензиат обязуется одновременно с Актом приема-передачи прав использования ПО, подлежащим передаче Сублицензиату в соответствии с п. 2.2. Договора, передать Сублицензиату копию акта приема-передачи неисключительных прав на ПО, полученных Лицензиатом в соответствии лицензионным (сублицензионным) договором, указанным в п. 5.1 Договора, на котором основано право Лицензиата на предоставление Сублицензиату прав использования ПО по Договору. Из данного акта должна быть удалена вся финансовая информация.
[bookmark: _Hlk238466007]2.5. Стороны вправе осуществлять обмен счетами, счетами-фактурами, актами сверки взаимных расчетов, первичными документами, фиксирующими факт приема-передачи прав использования ПО, в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного представителя (далее – ЭП) каждой из Сторон (лица, действующего от имени соответствующей Стороны без доверенности, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной в соответствии с законодательством Российской Федерации). Указанные электронные документы признаются равнозначными документам на бумажных носителях, подписанным собственноручной подписью уполномоченного представителя каждой из Сторон.
2.6. При осуществлении обмена электронными документами Стороны используют как форматы документов, утвержденные приказами ФНС России (формализованные документы), так и неформализованные документы. В неформализованном виде допускается также использование актов сверки взаимных расчетов. 
2.7. Неформализованные документы, фиксирующие факт приема-передачи прав использования ПО, а также неформализованные отчетные документы, подтверждающие факт приема-передачи прав использования ПО по Договору, направляются принимающей Стороне в составе единого пакета электронных документов, относящихся к переданным Заказчику правам использования ПО.
2.8. Положения пунктов 2.5. – 2.7. Договора применяются исключительно к счетам, счетам-фактуры, актам сверки взаимных расчетов, первичным документам, фиксирующим факт приема-передачи прав использования ПО, и не изменяют установленный Договором порядок направления официальных уведомлений, требований, претензий и иных юридически значимых сообщений.


3. Обязанности Лицензиата / Сублицензиата 
3.1. Лицензиат / Сублицензиат обязуется принять права использования ПО в соответствии с Договором.
3.2. Лицензиат / Сублицензиат обязуется использовать ПО в пределах тех прав и теми способами, которые указаны в Договоре и приложениях к нему. 
3.3. Лицензиат / Сублицензиат обязуется принимать соответствующие меры по защите переданного по Договору ПО от неправомерного использования и копирования.
3.4. Лицензиат / Сублицензиат обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения прав использования ПО подписать представленный Лицензиаром / Лицензиатом Акт приема-передачи прав использования ПО (и направить второй экземпляр акта в случае его подписания на бумажной носителе) Лицензиару / Лицензиату либо направить мотивированные возражения относительно предоставляемых прав на использование ПО и/или к акту. Лицензиар / Лицензиат обязуется без дополнительной платы устранить недостатки, в течение срока, указанного Лицензиатом / Сублицензиатом в мотивированных возражениях и повторно предоставить права использования ПО.
4. Вознаграждение за использование ПО и порядок расчетов 
4.1. [bookmark: _Ref48011272][bookmark: _Ref119175707][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Вознаграждение за использование ПО, указанного в Спецификации, и порядок оплаты лицензионного вознаграждения установлены в разделе 7 Основного договора. 
5. Гарантии и ответственность
5.1. Право Лицензиара / Лицензиата на предоставление Лицензиату / Сублицензиату прав использования ПО по Договору основано на ____________________________.
5.2. Лицензиар / Лицензиат гарантирует, что предоставляемые по Договору Лицензиату / Сублицензиату права использования ПО не находятся под арестом, запретом, в залоге, свободны от требований третьих лиц, не нарушают права каких-либо лиц. 
5.3. В случае предъявления к Лицензиату / Сублицензиату третьими лицами (автор, иные лица) претензий и исков, связанных с нарушением авторских и иных прав на ПО в процессе правомерного использования ПО на условиях Договора, Лицензиар / Лицензиат по требованию Лицензиата / Сублицензиата обязуется принять участие в разрешение спора на стороне Лицензиата / Сублицензиата и обязуется возместить убытки в размере предъявляемых Лицензиату / Сублицензиату претензии (исков), включая расходы на консультантов, адвокатов и иные судебные расходы и издержки, понесенные Лицензиатом / Сублицензиатом в связи с этим.
5.4. В случае нарушения установленного Договором срока оплаты вознаграждения за использование ПО Лицензиат / Сублицензиат уплачивает Лицензиару / Лицензиату неустойку в размере 1/360 ключевой ставки Банка России (ЦБ РФ) (действовавшей в соответствующие периоды нарушений) от суммы не перечисленных (несвоевременно перечисленных) денежных средств за каждый день просрочки. 
5.5. В случае нарушения срока предоставления прав использования ПО Лицензиар / Лицензиат выплачивает Лицензиату / Сублицензиату неустойку в размере 1/360 двойной ключевой ставки ЦБ РФ (действовавшей в соответствующие периоды нарушений) от суммы вознаграждения за использование ПО за каждый день просрочки.
5.6. Лицензиар / Лицензиат обязуется возместить Лицензиату / Сублицензиату все убытки, причиненные последнему неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Договору, в том числе убытки, возникающие у Лицензиата / Сублицензиата в связи с нарушением или неисполнением Лицензиаром / Лицензиатом требований, установленных законодательством Российской Федерации или предусмотренных Договором, включая связанные с указанными нарушениями убытки Лицензиата / Сублицензиата в виде наложенных на него государственными органами административных штрафов и иных санкций.
Убытки подлежат возмещению в полной сумме сверх неустоек, предусмотренных Договором. 
5.7. Неустойки и штрафы, а также компенсируемые расходы и убытки, предусмотренные Договором, подлежат уплате Лицензиаром / Лицензиатом Лицензиату / Сублицензиату в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предъявления Лицензиаром / Лицензиатом соответствующего письменного уведомления (требования). Если данное требование в течение указанного срока добровольно не исполнено Лицензиаром / Лицензиатом, Лицензиат / Сублицензиат вправе зачесть суммы штрафов и неустоек, а также компенсируемых расходов и убытков, предусмотренных Договором, из любых сумм, причитающихся к выплате Лицензиару / Лицензиату по Договору в порядке, указанном в п. 7.14 Основного договора.
6. Форс-мажор
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения Договора, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся, включая, но, не ограничиваясь этим: пожар, наводнение и иные явления природы, военные действия, массовые беспорядки. Наличие форс-мажорных обстоятельств подтверждается соответствующим документом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.
6.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 6.1 Договора, Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору и срок исполнения обязательств.
6.3. По прекращении действия обстоятельств, указанных в пункте 6.1 Договора, Сторона должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменном виде. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательство по Договору.
6.4. В случаях, предусмотренных в пункте 6.1 Договора, и при исполнении обязанности соответствующей Стороной, установленной пунктом 6.2 Договора, срок выполнение Сторонами своих обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.
6.5. В случаях, когда обстоятельства, указанные в пункте 6.1 Договора, и их последствия продолжают действовать более трех месяцев и при наступлении таких обстоятельств становится ясно, что они и их последствия будут действовать более этого срока, любая из Сторон вправе расторгнуть Договор, предупредив об этом письменно другую Сторону не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты расторжения Договора.
7. Порядок разрешения споров
7.1. В случае возникновения споров и разногласий, возникающих по Договору или в связи с ним, Стороны примут все меры к их решению путем переговоров. 
7.2. Если споры и разногласия по Договору не будут урегулированы в ходе переговоров, то до обращения в суд за защитой своих прав Сторона, полагающая, что ее права нарушены, обязана направить противоположной Стороне претензию.
Претензией признается письменное требование Стороны, адресованное противоположной Стороне по Договору, с указанием на необходимость совершить какие-либо действия либо воздержаться от их совершения. Претензия должна быть подписана уполномоченным лицом. Срок ответа на претензию составляет 10 (десять) рабочих дней с даты ее получения противоположной Стороной, если иное не указано в самой претензии. 
7.3. В случае невозможности решения споров и разногласий, возникающих по Договору или в связи с ним, в претензионном порядке, таковые подлежат разрешению в Арбитражном суде Пермского края (для филиала «Яйвинская ГРЭС»), Арбитражном суде Московской области (для филиала «Шатурская ГРЭС»), Арбитражном суде Смоленской области (для филиала «Смоленская ГРЭС»), Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (для филиала «Сургутская ГРЭС-2»), Арбитражном суде Красноярского края (для филиала «Березовская ГРЭС»), Арбитражном суде города Москвы (для московского представительства (исполнительного аппарата).
8. Конфиденциальность 
8.1. Стороны признают, что вся информация, относящаяся к Договору, равно как и информация о самом факте заключения Договора и деятельности каждой из Сторон, либо деятельности любой другой компании, имеющей отношение к Сторонам, не являющаяся общедоступной и ставшая известной Сторонам вследствие заключения или исполнения Договора, считается конфиденциальной.
8.2. Для целей Договора конфиденциальной считается любая информация, представляющая действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании, и обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности (коммерческая тайна). Помимо этого, Стороны настоящим согласились, что подлежит охране также иная информация, не составляющая коммерческую тайну в соответствии с законодательством Российской Федерации, в отношении которой Стороной, предоставляющей такую информацию, было заявлено о том, что она является конфиденциальной. 
8.3. Стороны обязуются не разглашать и не раскрывать информацию, указанную в пунктах 8.1. и 8.2. Договора, третьим лицам и не использовать ее в каких-либо целях, кроме как в целях, связанных с исполнением обязательств по Договору, как в течение срока его действия, так и после окончания срока его действия. 
Лицензиар / Лицензиат не вправе без предварительного письменного согласия Лицензиата / Сублицензиата: 
а) размещать Конфиденциальную информацию в любых публичных источниках (СМИ, сайты, социальные сети, мессенджеры/каналы, публичные репозитории, презентации, портфолио/кейсы, пресс‑релизы, рекламные материалы, каталоги, тендерные заявки третьих лиц и т.п.);  
б) использовать наименование Лицензиата / Сублицензиата, фирменное наименование, товарные знаки, логотип, доменное имя, а также любые сведения, позволяющие идентифицировать Лицензиата / Сублицензиата (в том числе как клиента/партнера), и/или делать заявления о наличии договорных отношений с Лицензиатом / Сублицензиатом.
Согласие Лицензиата / Сублицензиата должно быть получено предварительно в письменном виде (включая обмен письмами/электронными сообщениями, позволяющими достоверно установить отправителя, если это предусмотрено Договором).
Допускается раскрытие указанной информации аудиторам, консультантам, страховщикам, лосс-аджастерам Стороны, а также аффилированным лицам, при условии принятия таким лицом письменного обязательства не разглашать полученную конфиденциальную информацию. 
Для целей Договора «аффилированное лицо» означает любую компанию, которая прямо или косвенно контролирует Сторону, или которое находится под контролем Стороны либо под общим контролем с ней. Под «контролем» в предыдущем предложении понимается владение, прямое или опосредованное, через одного или нескольких посредников, более чем 50% уставного капитала и/или голосующих акций лица.
8.4. Лицензиар / Лицензиат обязуется, со своей Стороны, ограничить круг лиц, имеющих доступ к такой информации, числом, разумно необходимым для надлежащего исполнения обязательств по Договору. 
8.5. Разглашение или раскрытие информации, указанной в пунктах 8.1. и 8.2. Договора, допускается только в случаях, предусмотренных соглашением Сторон, положениями действующего законодательства Российской Федерации и нарушения Лицензиаром / Лицензиатом условий Договора, включая нарушения правил охраны труда и техники безопасности, правил охраны окружающей среды и иных правил (стандартов, регламентов), обязательных к исполнению в соответствии с условиями Договора. 
8.6. Лицензиар / Лицензиат обязуется сохранять полную конфиденциальность в отношении всей полученной им в рамках Договора информации, которая признается конфиденциальной в соответствии с условиями Договора и положениями действующего законодательства Российской Федерации, в течение 5 (пяти) лет после окончания срока действия Договора.
8.7. Лицензиат / Сублицензиат вправе учитывать факт нарушения Лицензиаром / Лицензиатом (и/или его аффилированными лицами) обязательств по конфиденциальности по настоящему Договору в Базе поставщиков при оценке рисков взаимодействия с ним в соответствии с Регламентом управления базой поставщиков, проверки надежности и предварительной квалификации в ПАО «Юнипро».
8.8. В случае нарушения Лицензиаром / Лицензиатом обязательств, предусмотренных настоящим разделом, Лицензиар / Лицензиат уплачивает Лицензиату / Сублицензиату штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за каждый факт нарушения. Уплата штрафа не освобождает Лицензиара / Лицензиата от обязанности прекратить нарушение и не лишает Лицензиата / Сублицензиата права требовать возмещения убытков в части, не покрытой штрафом. 
9. [bookmark: _Hlk138033222]Заверения Сторон
9.1. Каждая из Сторон заверяет и гарантирует другой Стороне, полагающейся при заключении Договора на предоставляемые в соответствии с настоящим пунктом Договора заверения и гарантии, следующее:
- Сторона является надлежащим образом учрежденным и зарегистрированным юридическим лицом и/или надлежащим образом зарегистрированным индивидуальным предпринимателем;
- исполнительный орган Стороны находится и осуществляет функции управления по месту нахождения (государственной регистрации) юридического лица или его обособленного подразделения;
- для заключения и исполнения Договора Сторона получила все необходимые согласия, одобрения и разрешения, получение которых необходимо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, учредительными и локальными документами;
- Сторона имеет законное право осуществлять вид экономической деятельности, предусмотренный Договором (имеет надлежащий ОКВЭД);
- не существует законодательных, подзаконных нормативных и индивидуальных актов, локальных документов, а также решений органов управления, запрещающих Стороне или ограничивающих ее право заключать и исполнять Договор;
- полномочия лица на заключение Договора не ограничены учредительными документами, локальными нормативно-правовыми актами Стороны или иными регулирующими ее деятельность документами по сравнению с тем, как они определены в доверенности, в законе либо как они могут считаться очевидными из обстановки, в которой совершается Договор, и при его совершении такое лицо не вышло за пределы этих ограничений и не действовало в ущерб интересам представляемой Стороны;
- вся информация и документы, предоставленные Стороной другой Стороне в связи с заключением Договора, являются достоверными, и она не скрыла обстоятельств, которые могли бы, при их обнаружении, негативно повлиять на решение другой Стороны, касающееся заключения настоящего Договора;
- заключение Стороной Договора не повлечет нарушения ей каких-либо обязательств перед третьим лицом и не даст оснований третьему лицу предъявлять к ней какие-либо требования в связи с таким нарушением;
- отсутствуют какие-либо соглашения, инструменты, договоренности, решения суда или иные ограничения, запрещающие или делающие невозможным для Стороны заключение Договора и исполнение установленных им обязательств;
- в отношении Стороны не принято решение о добровольной или принудительной ликвидации;
- в отношении Стороны не возбуждено производство по делу о банкротстве и не введена ни одна из процедур, применяемых в деле о банкротстве в соответствии с действующим законодательством, а также не предпринималось и не планируется совершение корпоративных действий, связанных, либо направленных, на инициирование процедуры банкротства.
9.2. Помимо вышеуказанных гарантий и заверений, руководствуясь гражданским и налоговым законодательством, «Лицензиар» / «Лицензиат» заверяет «Лицензиата» / «Сублицензиата», полагающегося при заключении Договора на заверения и гарантии «Лицензиара» / «Лицензиата», и гарантирует следующее:
- «Лицензиаром» / «Лицензиатом» уплачиваются все налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также им ведется и своевременно подается в налоговые и иные государственные органы налоговая, бухгалтерская, статистическая и иная государственная отчетность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- все операции «Лицензиара» / «Лицензиата» по приобретению материалов и оборудования у своих контрагентов, предоставление их «Лицензиату» / «Сублицензиату» полностью отражены в первичной документации «Лицензиара» / «Лицензиата», в бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности, обязанность по ведению которой возлагается на «Лицензиара» / «Лицензиата»;
- «Лицензиар» / «Лицензиат» гарантирует и обязуется отражать суммы НДС, подлежащие включению в налоговую базу «Лицензиара» / «Лицензиата» в связи с оказанием услуг по Договору, в налоговой декларации по НДС, в случае если «Лицензиар» / «Лицензиат» в соответствии с законодательством России является плательщиком НДС;
- «Лицензиар» / «Лицензиат» предоставит «Лицензиату» / «Сублицензиату» полностью соответствующие действующему законодательству Российской Федерации первичные учетные документы, которыми оформляется оказание услуг по Договору (включая, но не ограничиваясь, счета-фактуры, акты сдачи-приемки оказанных услуг и т.д.);
- «Лицензиар» / «Лицензиат» – располагает всеми возможностями и соответствует всем условиям, необходимым для надлежащего исполнения обязательств по Договору (достаточным персоналом с необходимой квалификацией, основными средствами, производственными активами, иными материальными ресурсами, складскими помещениями, транспортными средствами, обязательными разрешениями и лицензиями и т.п.);
- предоставляемые для оказания услуг по Договору материалы и оборудование, принадлежат «Лицензиару» / «Лицензиату» на праве собственности.
«Лицензиар» / «Лицензиат» обязуется по первому требованию «Лицензиата» / «Сублицензиата» или налоговых органов в рамках проведения мероприятий налогового контроля предоставить надлежащим образом заверенные копии документов, относящихся к оказанию услуг по Договору и подтверждающих гарантии и заверения, указанные в Договоре, «Лицензиату» / «Сублицензиату» –  в срок, не превышающий 3 (три) рабочих дня с момента получения соответствующего запроса от «Лицензиата» / «Сублицензиата», налоговому органу – в сроки и в порядке, установленные Налоговым кодексом Российской Федерации.
9.3. Стороны признают, что при заключении Договора, они полагались на заверения, содержащиеся в настоящем разделе Договора, достоверность которых имеет существенное значение для Сторон.
Каждая Сторона обязуется возместить другой Стороне убытки, понесенные вследствие недостоверности (нарушения) предоставленных в соответствии с пунктом 9.1. Договора гарантий и заверений в пределах суммы реального ущерба, причиненного пострадавшей Стороне.
«Лицензиар» / «Лицензиат» обязуется возместить «Лицензиату» / «Сублицензиату» убытки, понесенные последним вследствие недостоверности (нарушения) предоставленных «Лицензиаром» / «Лицензиатом» в соответствии с пунктом 9.2. Договора гарантий и заверений и/или допущенных «Лицензиаром» / «Лицензиатом» нарушений, в том числе, налогового законодательства, отраженных в решениях налоговых органов, в размере сумм, уплаченных «Лицензиатом» / «Сублицензиатом» в бюджет на основании требований налоговых органов об уплате налогов (пеней, штрафов), решений налоговых органов о взыскании НДС (в том числе в результате принятия налоговыми органами решений об отказе в применении налоговых вычетов), который был уплачен «Лицензиару» / «Лицензиату» в составе цены оказанных услуг.
[bookmark: _Hlk91440908]Виновная Сторона обязуется компенсировать пострадавшей Стороне оговоренные в настоящем пункте Договора убытки (в том числе доначисленный НДС, штраф, пеня и т.д.) в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от пострадавшей Стороны соответствующего обоснованного требования о компенсации убытков и копий документов, подтверждающих факт причинения убытков и их размер.

10. [bookmark: _Hlk103117845]Антикоррупционная оговорка
10.1. [bookmark: _Hlk103120206]При исполнении обязательств по Договору Стороны, их работники, представители и аффилированные лица не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату денежных средств или иных ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получения каких-либо неправомерных преимуществ или с иными противоправными целями.
10.2. При исполнении обязательств по Договору Стороны, их работники, представители и аффилированные лица не осуществляют действия, квалифицируемые законодательством Российской Федерации как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление должностным положением или полномочиями, а также иные действия, нарушающие требования законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии коррупции.
10.3. В случае возникновения у Стороны оснований полагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо обязательств, предусмотренных пунктами 10.1 и 10.2 Договора, соответствующая Сторона обязуется незамедлительно уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение пунктов 10.1 и 10.2 Договора другой Стороной, ее работниками, представителями или аффилированными лицами.
10.4. Сторона, получившая уведомление о нарушении пунктов 9.1 и/или 9.2 Договора, обязана рассмотреть уведомление и предоставить другой Стороне письменный мотивированный ответ в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения уведомления.
10.5. В случае подтверждения нарушения Стороной обязательств, указанных в пунктах 10.1 и/или 10.2 Договора, установление факта нарушений данных обязательств компетентным органом или судом, а также в случае неполучения другой Стороной ответа на уведомление в установленный срок, другая Сторона имеет право отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке, направив письменное уведомление о расторжении, и потребовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате расторжения Договора.
10.6. Стороны договорились информировать друг друга о фактах или подозрениях в мошеннических действиях, хищениях, конфликте интересов, а также действиях, связанных с нарушением антикоррупционного законодательства работниками, представителями и аффилированными лицами другой Стороны с гарантией обеспечения конфиденциальности. Информирование осуществляется следующими способами: 
Лицензиата / Сублицензиата: путем заполнения формы на сайте «Лицензиата» / «Сублицензиата» по адресу: https://www.unipro.energy/corporate_governance/compliance/ или направления обращения по адресу электронной почты: compliance@unipro.energy;
Лицензиара / Лицензиата: ___________________.
11. Прочие условия
11.1. Конечным пользователем ПО по Договору является Лицензиат / Сублицензиат.
11.2. Во всём остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
11.3. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
11.4. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному для каждой из Сторон.
Договор, в том числе, приложения, протоколы разногласий, протоколы урегулирования (согласования) разногласий к Договору, дополнительные соглашения к Договору могут быть заключены путем составления как документа на бумажном носителе, подписанного собственноручными подписями уполномоченных представителей Сторон, так и в виде электронного документа, подписанного ЭП уполномоченных представителей Сторон. Любой, из указанных в настоящем абзаце, документ, оформленный в виде электронного документа, подписанного ЭП уполномоченных представителей Сторон, признаётся Сторонами равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручными подписями уполномоченных представителей Сторон.   
11.5. Все изменения и дополнения к Договору приобретают юридическую силу, только если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. 
11.6. Лицензиар / Лицензиат обязуется не разглашать третьим лицам инсайдерскую информацию Лицензиата / Сублицензиата, ставшую известной Лицензиару при исполнении Договора, а также принимать все зависящие от него меры к защите ставшей известной ему инсайдерской информации Лицензиата и недопущению неправомерного использования и распространения инсайдерской информации без согласия Лицензиата / Сублицензиата.
11.7. Официальные уведомления, извещения, требования, претензии и иные юридически значимые сообщения (документы), предусмотренные Договором, которые в силу закона или в соответствии с условиями Договора влекут гражданско-правовые последствия для Стороны Договора, которой они адресованы (далее - «Юридически значимые сообщения»), должны направляться одним из следующих способов:
– почтовой связью (в т.ч. телеграммой, курьерской доставкой) по адресу, указанному в Договоре в качестве почтового адреса Стороны, а при отсутствии в Договоре почтового адреса - по юридическому адресу (адресу места государственной регистрации) Стороны;
– путем вручения нарочным.
11.7.1. Юридически значимое сообщение считается доставленным Стороне:
– при направлении почтовой связью: с момента его поступления в организацию связи по адресу, указанному в Договоре в качестве почтового адреса Стороны или по юридическому адресу; в том числе если оно поступило Стороне, но по обстоятельствам, зависящим от Стороны, не было вручено Стороне или Сторона не ознакомилась с ним (статья 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации);
– при вручении нарочным: с момента его вручения уполномоченному представителю Стороны.
11.7.2. Положения п. 11.7 не применяются к обмену к счетам, счетам-фактуры, актам сверки взаимных расчетов, первичным документам, фиксирующим факт приема-передачи прав использования ПО, обмен которыми осуществляется в порядке, предусмотренном п. 2.5.- 2.7. Договора.
11.8. Переписка и взаимодействие между Сторонами в рамках исполнения Договора осуществляются в следующем порядке:
11.8.1. Рабочая переписка и взаимодействие между Сторонами (за исключением направления Юридически значимых сообщений, предусмотренных п. 11.7. Договора) могут осуществляться Сторонами с использованием адресов электронной почты и других электронных средств связи и коммуникации.
11.8.2. Скан-копии официальных уведомлений или извещений, требующих в целях надлежащего исполнения Договора (i) оперативного уведомления Стороны Договора, и/или (ii) принятия оперативных мер Стороной/Сторонами по Договору, и/или (iii) вызова представителя Стороны по Договору, могут быть направлены по адресу корпоративной электронной почты с указанием в сопроводительном письме номера и даты настоящего Договора, при условии последующего направления Стороне Договора оригинала официального уведомления или извещения способами, установленными п. 11.7. Договора, не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты направления соответствующей скан-копии по электронной почте. 
Адреса корпоративной электронной почты:
– Лицензиата / Сублицензиата:
 info@unipro.energy (для Исполнительного аппарата) / yagres@unipro.energy (для филиала «Яйвинская ГРЭС») / shgres@unipro.energy (для филиала «Шатурская ГРЭС») / smgres@unipro.energy (для филиала «Смоленская ГРЭС») / 
surgut_gres-2@unipro.energy (для филиала «Сургутская ГРЭС-2» ГРЭС) / bgres@unipro.energy (для филиала «Березовская ГРЭС»);  
– Лицензиара / Лицензиата: ________________ .
11.9. В соответствии с Положением о соблюдении Принципов Глобального договора ООН, действующим в ПАО «Юнипро», Лицензиат / Сублицензиат признает обязательным соблюдение Десяти Принципов Глобального договора ООН, к которым относятся общепризнанные принципы в области прав человека, трудовых отношений, охраны окружающей среды и борьбы с коррупцией, определенные такими международно-правовыми актами как Всеобщая декларация прав человека; Декларация международной организации труда об основополагающих принципах и правах на производстве; Рио-де-Жанейрская декларация по окружающей среде и развитию; Конвенция ООН против коррупции. Положение о соблюдении Принципов Глобального договора ООН, действующее ПАО «Юнипро», опубликовано на сайте ПАО «Юнипро»: www.unipro.energy. Лицензиар / Лицензиат с Положением о соблюдении Принципов Глобального договора ООН, действующим в ПАО «Юнипро», ознакомлен и будет стремиться соблюдать Принципы Глобального договора ООН и принимать все зависящие от него меры по недопущению нарушения Принципов Глобального договора ООН.
11.10. Неотъемлемой частью Договора являются следующие приложения:
- Приложение № 1. Спецификация.
11.11. Уступка прав (требований) к Лицензиату / Сублицензиату по Договору без письменного согласия Лицензиата / Сублицензиата не допускается. 
[bookmark: _Hlk27731662]В случае нарушения указанного в предыдущем абзаце запрета Лицензиар / Лицензиат уплачивает Лицензиату / Сублицензиату штраф в размере 20 % (двадцать процентов) от суммы уступленных прав (требований) по денежному обязательству, а если определить сумму уступленных прав (требований) по денежному обязательству не представляется возможным или Лицензиар / Лицензиат уступил права (требования) на получение неденежного исполнения, то сумма штрафа исчисляется от суммы вознаграждения за использование ПО, указанной в пункте 4.1 Договора.
12. Реквизиты и подписи Сторон
	 Лицензиар / Лицензиат: 
 
	Лицензиат / Сублицензиат: 


	

	ПАО «Юнипро»
Юридический адрес: 628406, Автономный округ Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, дом 23, сооружение 34.
Почтовый адрес: ____________________.
ОГРН 1058602056985
ИНН 8602067092

	


______________/_________/
м.п.
	


______________/_________/




1. 
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Приложение № 3 
к договору № _______ 
от «___» ____________ 20___ года
[bookmark: _Hlk65083386]Форма
Заявка на оказание услуг № _____ от «___» _____20__ года
за период с ___.___.______по ___.______._____ 
к договору №_________ от «___» _____20__ года

	№ п.п.
	Номер запроса
	Дата запроса
	Краткое описание
	Трудозатраты (часы)
	Стоимость запроса (рубли с НДС)
	Плановый срок оказания услуг/выполнения работ (с … по …)
	Ключевой пользователь Заказчика по Запросу (ФИО)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Согласованные сторонами трудозатраты составляют _________ часов

	Согласованная сторонами стоимость услуг по заявке составляет _____ рублей, в том числе НДС _____ рублей



Подписи сторон 
	Со стороны Заказчика
ПАО «Юнипро» 

___________________/ _____________ /
«__» _________ 20__ года 
 
	Со стороны Подрядчика


_____________________/ _____________/
«__» _________ 20__ года
м.п.


Форму заявки на оказание услуг согласовали:
	Со стороны Заказчика
ПАО «Юнипро»

___________________/_______________/ 

	Со стороны Подрядчика


_____________________/_____________/
м.п.





Приложение № 4 
к договору № _______ 
от «___» ____________ 20___ года
Форма
Отчет об оказанных услугах по технической поддержке Системы
№ _____ от «___» _____ 20__ года
за период с ___.___.______ по ___.______._____ 
к договору № _________ от «___» _____ 20__ года 

	№ п.п.
	Номер Запроса
	Дата запроса
	Описание запроса
	Инициатор
	Приоритет
	Трудозатраты (часы)
	SLA-Время Реагирования
	SLA-Время Разрешения

	
	
	
	
	
	
	
	Факт
	Отклонение
	Факт
	Отклонение

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого:
	
	
	
	
	



Подписи сторон 
	Со стороны Заказчика
ПАО «Юнипро» 

___________________/ _____________ /
«__» _________ 20__ года 
 
	Со стороны Подрядчика


_____________________/ _____________/
«__» _________ 20__ года
м.п.


Форму отчета по услугам по технической поддержке согласовали:
	Со стороны Заказчика
ПАО «Юнипро»

___________________/________________/
 
	Со стороны Подрядчика


_____________________/____________/
м.п.





Приложение № 5
к договору № ________ 
от «___» ___________ 20___года

Форма
Информационное письмо
[bookmark: _Hlk78011397]Контактные лица Заказчика (Подрядчика) 

В целях исполнения Договора № __________ от __.__.____г., Заказчиком (Подрядчиком) назначены следующие специалисты для взаимодействия с Подрядчиком (Заказчиком): 

	№
	ФИО
	Контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты (е-mail))

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	…
	
	





Об изменении реквизитов и/или состава работников Подрядчика в течение срока действия Договора Подрядчик (Заказчик) обязан уведомить Заказчика (Подрядчика) за 10 (десять) календарных дней. 
 
Подпись уполномоченного представителя Заказчика (Подрядчика):

________________________/____________/


Форму информационного письма о контактных лицах Заказчика (Подрядчика) согласовали:

	Со стороны Заказчика
ПАО «Юнипро»

______________ / ______________
 
	Со стороны Подрядчика


______________ / ______________
м.п.




Приложение № 6
[bookmark: _Hlk211561020]к договору № _______ 
от «___» ____________ 20___ года
Согласие
на предоставление персональных данных
(форма для работников Заказчика)

	Я,
	
	,


(фамилия, имя, отчество полностью)
зарегистрированный(ая) по адресу (с указанием почтового индекса):________________________________________________________________________________________________________________________________,
паспорт (иной основной документ, удостоверяющий личность) серия __________, номер __________, выдан (дата выдачи и наименование органа, выдавшего документ) _____________________________________________________________________________________________________________________________,   
в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», действуя свободно, в соответствии со своей волей и в своём интересе, даю своё согласие Публичному акционерному обществу «Юнипро», ОГРН 1058602056985, с местонахождением по адресу: 628406, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, дом 23, сооружение 34, (далее – Оператор / ПАО «Юнипро») на предоставление моих персональных данных [наименование Подрядчика] (ОГРН __________, с местонахождением по адресу: ________________________) (далее – [наименование Подрядчика]). 

Перечень персональных данных, на предоставление которых дается согласие:
- фамилия, имя, отчество;
- паспортные данные (серия, номер, дата выдачи и орган выдавший паспорт) или данные иного документа, удостоверяющего личность;
- адрес места жительства;
- контактные номера телефона (мобильный, рабочий);
- адрес корпоративной электронной почты.
Цель предоставления персональных данных [наименование Подрядчика]: осуществление [наименование Подрядчика] взаимодействия со мной как с контактным лицом со стороны ПАО «Юнипро» в целях исполнения Договора № _______________, заключенного «__» __________ 202_ года между [наименование Подрядчика] и ПАО «Юнипро» (далее – «Договор»). 
 Настоящим выражаю свое согласие для предоставления ПАО «Юнипро» [наименование Подрядчика] персональных данных с использованием средств автоматизации и без использования таких средств. 
Настоящее согласие на предоставление персональных данных ПАО «Юнипро» [наименование Подрядчика] действует со дня его подписания и до дня его отзыва либо до даты прекращения действия Договора.
Я знаю, что имею право в любой момент отозвать своё согласие на предоставление персональных данных посредством направления ПАО «Юнипро» соответствующего письменного уведомления, которое должно быть направлено в его адрес заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручено лично под расписку его представителю.

	
	
	/                                                        /

	(дата)
	
	(подпись и расшифровка подписи)



Форму согласия на предоставление персональных данных согласовали:


	Заказчик



________________________/____________/
 
	Подрядчик



__________________ /_____________/
м.п.





Приложение № 7
к договору № _______ 
от «___» ____________ 20___ года

Согласие
на обработку персональных данных
(форма для работников Заказчика)

	Я,
	
	,


(фамилия, имя, отчество полностью)
зарегистрированный(ая) по адресу (с указанием почтового индекса):___________________________________
_____________________________________________________________________________________________,
паспорт (иной основной документ, удостоверяющий личность) серия __________, номер __________, выдан (дата выдачи и наименование органа, выдавшего документ) __________________________________________
_____________________________________________________________________________________________,   
в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», действуя свободно, в соответствии со своей волей и в своём интересе, даю своё согласие [наименование Подрядчика] ОГРН _________________________, с местонахождением по адресу: ___________________________________________________________________________ (далее – Оператор / [наименование Подрядчика]), на обработку следующих моих персональных данных:
- фамилия, имя, отчество;
- паспортные данные (серия, номер, дата выдачи и орган выдавший паспорт) или данные иного документа, удостоверяющего личность;
- адрес места жительства;
- контактные номера телефона (мобильный, рабочий);
- адрес корпоративной электронной почты.
Цель обработки персональных данных: осуществление [наименование Подрядчика] взаимодействия со мной как с контактным лицом со стороны ПАО «Юнипро» в целях исполнения Договора № _______________, заключенного «__» __________ 202_ года между [наименование Подрядчика] и Публичным акционерным обществом «Юнипро» (ПАО «Юнипро») (ОГРН 1058602056985, адрес юридического лица: 628406, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, дом 23, сооружение 34) (далее – «Договор»). 
Согласие предоставляется для обработки персональных данных с использованием средств автоматизации и без использования таких средств. 
Под обработкой персональных данных понимаются следующие действия (операции) или их совокупность: запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, доступ, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение персональных данных.
Настоящее согласие на обработку персональных данных действует со дня его подписания и до дня его отзыва либо до даты прекращения действия Договора. 
Я знаю, что имею право в любой момент отозвать своё согласие посредством направления [наименование Подрядчика] соответствующего письменного уведомления, которое должно быть направлено в его адрес заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручено лично под расписку его представителю.

	
	
	
	/                                                        /

	(дата)
	
	
	(подпись и расшифровка подписи)



Форму согласия на обработку персональных данных согласовали:

	Заказчик



________________________/____________/
 
	Подрядчик 



__________________ /_____________/
м.п.





Приложение № 8
к договору № _______ 
от «___» ____________ 20___ года

[bookmark: _Hlk211534772]Согласие
на предоставление персональных данных
(форма для работников Подрядчика)

	Я,
	
	,


(фамилия, имя, отчество полностью)
зарегистрированный(ая) по адресу (с указанием почтового индекса): ___________________________________
_____________________________________________________________________________________________,
паспорт (иной основной документ, удостоверяющий личность) серия __________, номер __________, выдан (дата выдачи и наименование органа, выдавшего документ) __________________________________________
_____________________________________________________________________________________________,   
[bookmark: _Hlk211534863]в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», действуя свободно, в соответствии со своей волей и в своём интересе, даю своё согласие [наименование Подрядчика], ОГРН __________, с местонахождением по адресу: ________________________, (далее – Оператор / [наименование Подрядчика]), на предоставление моих персональных данных Публичному акционерному обществу «Юнипро» (ОГРН 1058602056985, с местонахождением по адресу: 628406, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, дом 23, сооружение 34 (далее – ПАО «Юнипро»).
Перечень персональных данных, на предоставление которых дается согласие:
- фамилия, имя, отчество;
- паспортные данные (серия, номер, дата выдачи и орган выдавший паспорт) или данные иного документа, удостоверяющего личность;
- адрес места жительства;
- контактные номера телефона (мобильный, рабочий);
- адрес корпоративной электронной почты;
- [дата, месяц и год рождения (при организации мне доступа к корпоративным информационным ресурсам ПАО «Юнипро»)];
- [должность (при организации мне доступа к корпоративным информационным ресурсам ПАО «Юнипро»)];
- [подразделение (при организации мне доступа к корпоративным информационным ресурсам ПАО «Юнипро»)].
Цель предоставления персональных данных ПАО «Юнипро»: осуществление ПАО «Юнипро» взаимодействия со мной как с контактным лицом со стороны [наименование Подрядчика] [и, при необходимости, организация и предоставление мне доступа к корпоративным информационным ресурсам ПАО «Юнипро»] в целях исполнения Договора № _______________, заключенного «__» __________ 202_ года между ПАО «Юнипро» и [наименование Подрядчика] (далее – «Договор»). 
 Настоящим выражаю свое согласие для предоставления [наименование Подрядчика] ПАО «Юнипро» персональных данных с использованием средств автоматизации и без использования таких средств. 
Настоящее согласие на предоставление персональных данных [наименование Подрядчика] ПАО «Юнипро» действует со дня его подписания и до дня его отзыва либо до даты прекращения действия Договора.
Я знаю, что имею право в любой момент отозвать своё согласие на предоставление персональных данных посредством направления [наименование Подрядчика] соответствующего письменного уведомления, которое должно быть направлено в его адрес заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручено лично под расписку его представителю.
	
	
	/                                                        /

	(дата)
	
	(подпись и расшифровка подписи)



Форму согласия на предоставление персональных данных согласовали:

	Заказчик:

______________/___________/
 
	Подрядчик

_____________________/___________/
м.п.





Приложение № 9
к договору № _______ 
от «___» ____________ 20___ года


Согласие
на обработку персональных данных
(форма для работников Подрядчика)
	Я,
	
	,


(фамилия, имя, отчество полностью)
зарегистрированный(ая) по адресу (с указанием почтового индекса): ___________________________________
_____________________________________________________________________________________________,
паспорт (иной основной документ, удостоверяющий личность) серия __________, номер __________, выдан (дата выдачи и наименование органа, выдавшего документ) __________________________________________
_____________________________________________________________________________________________,   
в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», действуя свободно, в соответствии со своей волей и в своём интересе, даю своё согласие Публичному акционерному обществу «Юнипро» ОГРН 1058602056985, с местонахождением по адресу: 628406, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, дом 23, сооружение 34 (далее – Оператор / ПАО «Юнипро») на обработку следующих моих персональных данных:
- фамилия, имя, отчество;
- паспортные данные (серия, номер, дата выдачи и орган выдавший паспорт) или данные иного документа, удостоверяющего личность;
- адрес места жительства;
- контактные номера телефона (мобильный, рабочий);
- адрес корпоративной электронной почты;
- [дата, месяц и год рождения (при организации мне доступа к корпоративным информационным ресурсам Оператора)];
- [должность (при организации мне доступа к корпоративным информационным ресурсам Оператора)];
- [подразделение (при организации мне доступа к корпоративным информационным ресурсам Оператора)].
Цель обработки персональных данных: осуществление ПАО «Юнипро» взаимодействия со мной как с контактным лицом со стороны [наименование Подрядчика] [и, при необходимости, для организации и предоставления мне доступа к корпоративным информационным ресурсам ПАО «Юнипро»] в целях исполнения Договора № _______________, заключенного «__» __________ 202_ года между ПАО «Юнипро» и [наименование Подрядчика] (ОГРН _______________, адрес юридического лица: ___________________________________________________________________________ (далее – «Договор»). 
Согласие предоставляется для обработки персональных данных с использованием средств автоматизации и без использования таких средств. 
Под обработкой персональных данных понимаются следующие действия (операции) или их совокупность: запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, доступ, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение персональных данных.
Настоящее согласие на обработку персональных данных действует со дня его подписания и до дня его отзыва либо до даты прекращения действия Договора.
Я знаю, что имею право в любой момент отозвать своё согласие посредством направления ПАО «Юнипро» соответствующего письменного уведомления, которое должно быть направлено в его адрес заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручено лично под расписку его представителю.
	
	
	/                                                        /

	(дата)
	
	(подпись и расшифровка подписи)


Форму согласия на обработку персональных данных согласовали:

	Заказчик:

______________/_________/
 
	Подрядчик

_____________________/______________/
м.п.




Приложение № 10
к договору № _______ 
от «___» ____________ 20___ года 
Поручение на обработку персональных данных
Публичное акционерное общество «Юнипро», именуемое в дальнейшем «Оператор», в лице ________________________________, действующего на основании ________ __________________________, с одной стороны и _____________________________________, именуемое в дальнейшем «Обработчик», в лице ___________________________, действующего на основании _________________________________, с другой стороны, совместно далее именуемые «Стороны» заключили настоящее соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем:
1. Настоящим Оператор поручает Обработчику осуществлять обработку персональных данных (далее – Поручение), связанных с исполнением договора № _______ от «___» ____________ 20___ года (далее – Договор), а именно _______________ (необходимо указать в связи исполнением каких обязательств по Договору возникает необходимость обработки персональных данных).
2. Цель обработки: ___________.
3. По Поручению осуществляется обработка следующих категорий персональных данных физических лиц (далее – Персональные данные): 
– фамилия, имя, отчество, 
– дата рождения, 
– место рождения,
– пол, 
– паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, орган выдавший паспорт и пр.) или данные иного документа, удостоверяющего личность, 
– табельный номер, 
– подразделение, должность, 
– адрес электронной почты, 
– _____________.
(необходимо указать все персональные данные, которые фактически будут обрабатываться по Поручению. Список в п. 3 Соглашения указан для примера)
4. По Поручению осуществляется обработка Персональных данных следующих категорий субъектов: _______________. 
5. Перечень действий (операций) с Персональными данными, которые осуществляются Обработчиком по Поручению: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, предоставление, доступ, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных (указаны потенциально возможные действия, которые должны быть скорректированы применительно к заключаемому Договору).
6. Обработка Персональных данных осуществляется Обработчиком с использованием средств автоматизации.
7. Оператор поручает Обработчику осуществлять обработку Персональных данных на срок до окончания срока действия Договора. 
8. Оператор передает Персональные данные Обработчику для обработки посредством предоставления доступа к корпоративным информационным ресурсам Оператора. 
9. Порядок исполнения Поручения:
· передача Персональных данных Обработчику осуществляется с использованием переданных под контроль и управление Оператору (далее – контролируемых) устройств Обработчика;
· для передачи под контроль и управление Оператору Обработчик передает устройства без установленной операционной системы. Оператор подготавливает и настраивает переданные устройства и возвращают Обработчику после подтверждения Оператором параметров безопасности и настройки средств защиты;
· Обработчик должен уведомить своих работников, что при работе с контролируемых устройств Оператора с помощью специальных средств осуществляет в автоматическом режиме мониторинг и архивирование пересылаемой, обрабатываемой и хранимой информации и действий;
· после оформления и настройки доступа Обработчику Оператор осуществляет проверку соответствия подключаемых устройств, требованиям Оператора. Для этого Оператор собирает периодически сведения о конечных устройствах. Непредоставление информации Обработчиком является основанием для блокировки удалённого доступа.
· для доступа к ИТ-активам Оператора Обработчик может использовать только программное обеспечение и устройства, согласованные с Оператором.
10. Обработчик осуществляет обработку Персональных данных самостоятельно, без привлечения третьих лиц. Обработчик не вправе перепоручать обработку Персональных данных.
11. Оператор гарантирует: 
– Персональные данные получены законными способами, в том числе имеется согласия субъектов Персональных данных на их обработку;
– цели сбора Персональных данных соответствуют целям обработки Персональных данных;
– до Оператора будет своевременно доведена информация в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его персональных данных.
12. Обработчик при обработке Персональных данных по Соглашению обязуется:
· соблюдать конфиденциальность Персональных данных;
· соблюдать требования, предусмотренные частью 5 статьи 18 и статьей 18.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон о персональных данных);
· по запросу Оператора в течение срока действия Поручения, в том числе до обработки Персональных данных, предоставлять документы и иную информацию, подтверждающие принятие мер и соблюдение в целях исполнения Поручения требований, установленных в соответствии со ст. 6 Закона о персональных данных;
· обеспечивать безопасность Персональных данных при их обработке;
· принимать необходимые правовые, организационные и технические меры или обеспечивать их принятие для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, от иных неправомерных действий в отношении персональных данных. Принимать иные меры по обеспечению безопасности Персональных данных при их обработке, установленные статьей 19 Закона О персональных данных; 
· уведомить Оператора о случаях неправомерной или случайной передачи (предоставления, распространения, доступа) персональных данных, повлекшей нарушение прав субъектов персональных данных, предусмотренных частью 3.1 статьи 21 Закона О персональных данных.
Обработчик обязан незамедлительно уведомить Оператора, с учетом требований к Оператору, предусмотренных части 3.1 статьи 21 Закона О персональных данных, о произошедшем инциденте; предполагаемых причинах, повлекших нарушение прав субъектов Персональных данных; предполагаемом вреде, нанесенном правам субъектов Персональных данных; о принятых мерах по устранению последствий соответствующего инцидента, а также о результатах проведенного Обработчиком внутреннего расследования выявленного инцидента и предоставить сведения о лицах, действия которых стали причиной выявленного инцидента (при наличии такой информации).
13. Обработчик обрабатывает Персональные данные на основе принципов, установленных статьей 5 Закона О персональных данных.
14. Обработка персональных данных Обработчиком должна быть прекращена: 
– по требования Оператора;
– по достижении целей обработки; 
– по окончании срока действия согласия субъекта Персональных данных или в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его персональных данных; 
– в любое время по требованию субъекта персональных данных, 
– в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
15. Обработчик несет ответственность перед Оператором за убытки, которые возникли у Оператора в связи с неисполнением Обработчиком Соглашения.
16. Стороны обязуются соблюдать режим конфиденциальности в отношении данных, ставших им известными при исполнении Договора.
17. Режим конфиденциальности в отношении настоящего Поручения действует в течение 3 лет с момента прекращения Договора.
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